**Информация о проведении проверки законности и эффективности использования бюджетных средств на благоустройство территории по проспекту Троицкому в г. Архангельске в рамках муниципальной программы «Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области на 2012-2015 годы» за 2013 год и текущий период 2014 года**

Контрольно-счетной палатой закончена проверка законности и эффективности использования бюджетных средств на благоустройство территории по проспекту Троицкому в г. Архангельске в рамках муниципальной программы «Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области на 2012-2015 годы» за 2013 год и текущий период 2014 года.

По результатам проведенной проверки установлено следующее:

1) службой заместителя мэра города по городскому хозяйству (далее – Служба) нарушен Порядок формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями муниципального образования «Город Архангельск», утвержденный распоряжением мэрии г. Архангельска от 25.10.2011 №2555р, Порядок определения нормативных затрат, утвержденный распоряжением заместителя мэра г. Архангельска от 05.04.2013 №839р, в отношении муниципального задания МБУ «Стройсервис»;

2) Службой нарушена ч. 1 ст. 41.6 Федерального закона №94-ФЗ, что свидетельствует о несоблюдении ст. 72 Бюджетного кодекса РФ (ред. от 02.11.2013), в которой установлена необходимость размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с [законодательством](consultantplus://offline/ref=ABB1A823A39CE9148677089058D324626143AA512F3E878D8A246E814FF4A4E6C0FD3FC5669BB662nDmCI) Российской Федерации о размещении заказов для государственных и муниципальных нужд;

3) Служба нарушила п. 2 ст. 9 Федерального закона №94-ФЗ, ст. 72 Бюджетного кодекса РФ в связи с тем, что муниципальные контракты заключались с нарушением порядка, предусмотренного Гражданским [кодексом](consultantplus://offline/ref=A5E33872EC1E5309F5A7DAD9C86F1A2696A9D2916EDEC74CCCE855BC53C93280300B08079E71A4DDv1B7J) Российской Федерации;

4) в связи с принятым Службой решением не реализовывать право требования уплаты подрядчиком денежной суммы по банковским гарантиям за неисполнение обязательств по муниципальным контрактам в доход городского бюджета не поступили денежные средства в сумме 1 868, 538 тыс. руб.;

5) при существенном нарушении подрядчиком условий о сроках выполнения работ по муниципальным контрактам Служба не воспользовалась правом отказаться от их исполнения и потребовать возмещения убытков, установленным в ст. 19.2 Федерального закона №94-ФЗ, [п. 2 ст. 715](consultantplus://offline/ref=7650D41CE96BC9860EB10FE863393471C8B63F7C073F941AEB7B5624B1FA13CCC6A1F632CEBF2578D8VCJ) Гражданского кодекса РФ, пунктах 11.5 соответствующих муниципальных контрактов;

6) при выполнении работ по муниципальным контрактам подрядчиком нарушен п. 1 ст. 743 Гражданского кодекса РФ, при этом представители инженерной организации МБУ «Стройсервис», осуществлявшие в рамках выполнения муниципальной работы приемку работ по данным муниципальным контрактам, приняли у подрядчика работы в объемах и видах, не соответствующих условиям технической и сметной документации к муниципальным контрактам;

7) при приемке выполненных работ МБУ «Стройсервис» в рамках муниципальных контрактов подписал акты, в которых подрядчиком нарушен принцип формирования цены контрактов;

8) при реализации программы установленный целевой индикатор «Протяженность улично-дорожной сети, приведенной в нормативное состояние (в том числе с помощью капитального ремонта), км» только на 40%, при этом объем средств, предусмотренных на данное мероприятие программой, использован на 90,3%, что свидетельствует о нарушении установленного в ст. 34 Бюджетного кодекса РФ принципа эффективности использования бюджетных средств в размере 14 227,16 тыс. руб.

В соответствии со ст. 17 Положения о контрольно-счетной палате муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного решением Архангельской городской Думы от 25.04.2012 № 420, в целях устранения нарушений в адрес мэрии города Архангельска в лице службы заместителя мэра города по городскому хозяйству, директора МБУ «Стройсервис» направлены представления со сроком рассмотрения в течение одного месяца со дня получения.

Информация о результатах проверки направлена в адрес главы муниципального образования – мэра города Архангельска, а также в адрес председателя Архангельской городской Думы.

В связи с выявленными нарушениями законодательства Российской Федерации о размещении заказов для государственных и муниципальных нужд информация направлена в адрес Управления Федеральной антимонопольной службы по Архангельской области.