**Проведена проверка законности и эффективности использования в 2016 году – текущем периоде 2018 года средств городского бюджета на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Архангельск» (по предложению прокуратуры города Архангельска)**

По результатам проведенной выборочной проверки установлены нарушения:

1. пункта 11 статьи 13 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

2. статьи 8, пункта 1 части 3 статьи 18, части 1 статьи 22, пункта 1 части 1 статьи 33, части 6 статьи 34, подпунктов 10,13 части 1 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

3. части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;

4. статьи 758 Гражданского Кодекса РФ (далее – ГК РФ), пункта 1 статьи 760 ГК РФ;

5. пункта 5.2.4. требований ГОСТ Р 50597-2017 «Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля»;

6. пункта 2.2. Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004, утвержденной постановлением Госстроя России от 05.03.2004 №15/1;

7. пунктов 1.1, 6.1.3, 6.1.4 и 7.3 муниципальных контрактов от 05.07.2017 №№0124300021017000029, 0124300021017000030 в части оказания исполнителем услуг в меньшем объеме, чем предусмотрено условиями контракта, а также непринятием заказчиком своевременных мер по устранению исполнителем недостатков в выполненной работе;

8. пунктов 5.3 и 7.3 муниципального контракта от 30.12.2016 №6000073 в части непринятия своевременных мер по устранению исполнителем недостатков в части выполнения предусмотренных условиями контракта обязательств в полном объеме;

9. пункта 8.2. муниципального контракта от 30.08.2017 №0124300021017000048 в части не направления требования об уплате штрафа в связи с оказанием услуги, которая по качеству не соответствует требованиям контракта;

10. пунктов 5.2.2, 5.4.1 и 8.4.6 муниципального контракта от 28.08.2017 №0124300021017000049 в части приемки и оплаты работ, выполненных с отступлением от проектной документации;

11. пунктов 1.1, 3.6, 5.2.2, 5.4.1, 6.2.1, 7.2 и 8.4.6 муниципального контракта от 28.08.2017 №0124300021017000050 в части приемки и оплаты работ, выполненных с отступлением от проектной документации, а также фактически невыполненных подрядчиком работ; не установления заказчиком срока для устранения подрядчиком дефектов дорожного покрытия в течение гарантийного срока.

В соответствии со статьей 17 Положения о контрольно-счетной палате муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного решением Архангельской городской Думы от 25.04.2012 №420, по результатам проверки в адрес департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования «Город Архангельск» направлено представление для принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков.

Информация о результатах проверки направлена в адрес Главы муниципального образования «Город Архангельск» и в адрес Архангельской городской Думы.