Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО

от 19 февраля 2020 г. N 5454-ДВ/08

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в рамках исполнения пункта 5 протокола совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации М.Ш. Хуснуллина от 31 января 2020 г. N МХ-П16-5пр сообщает следующее.

Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=5BFB63B986D02FD1466C8CB9AC369D4E8BA6D8BD9149A3B7637417A0CB2677D5BB8D793B31E5BED199AD3A8611BB6E2B7E79C5AC22C9B341NBY9H) от 27 декабря 2019 г. N 449-ФЗ внесены изменения в Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=5BFB63B986D02FD1466C8CB9AC369D4E8BA6D0B1944AA3B7637417A0CB2677D5A98D213733E5A0D194B86CD757NEYEH) от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ), согласно которым с 8 января 2020 г. установлены особенности осуществления закупок и исполнения контрактов в сфере строительства, реализуемых в рамках национальных проектов.

Так, [статья 112](consultantplus://offline/ref=5BFB63B986D02FD1466C8CB9AC369D4E8BA6D0B1944AA3B7637417A0CB2677D5BB8D793B31E4B8D090AD3A8611BB6E2B7E79C5AC22C9B341NBY9H) Федерального закона N 44-ФЗ дополнена [частями 55](consultantplus://offline/ref=5BFB63B986D02FD1466C8CB9AC369D4E8BA6D0B1944AA3B7637417A0CB2677D5BB8D793B35E2BDDAC4F72A8258EC63377E63DBAA3CC9NBY3H) - [63](consultantplus://offline/ref=5BFB63B986D02FD1466C8CB9AC369D4E8BA6D0B1944AA3B7637417A0CB2677D5BB8D793B35ECBFDAC4F72A8258EC63377E63DBAA3CC9NBY3H) следующего содержания:

"55. В целях реализации национальных проектов, перечень которых утвержден указом Президента Российской Федерации, Правительство Российской Федерации, высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе утвердить перечни объектов капитального строительства, в целях архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта которых применяются особенности осуществления закупок и исполнения контрактов, предусмотренные [частями 56](consultantplus://offline/ref=5BFB63B986D02FD1466C8CB9AC369D4E8BA6D0B1944AA3B7637417A0CB2677D5BB8D793B35E2BADAC4F72A8258EC63377E63DBAA3CC9NBY3H) - [63](consultantplus://offline/ref=5BFB63B986D02FD1466C8CB9AC369D4E8BA6D0B1944AA3B7637417A0CB2677D5BB8D793B35ECBFDAC4F72A8258EC63377E63DBAA3CC9NBY3H) настоящей статьи.

56. В случае, предусмотренном [частью 55](consultantplus://offline/ref=F7507216090E452DCBD91C7F8EC8B830DBA2F03A315A521EFA733AB283A33DDBEF56CD3EE9D27CA166EC5E3F81B135E9ACA5AEA4D873O7Y6H) настоящей статьи, предметом контракта может быть одновременно подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства.

57. В случае, если проектной документацией объекта капитального строительства предусмотрено медицинское оборудование, необходимое для обеспечения эксплуатации такого объекта, предметом указанного в [части 56](consultantplus://offline/ref=F7507216090E452DCBD91C7F8EC8B830DBA2F03A315A521EFA733AB283A33DDBEF56CD3EE9D27BA166EC5E3F81B135E9ACA5AEA4D873O7Y6H) настоящей статьи контракта наряду с подготовкой проектной документации и (или) выполнением инженерных изысканий, выполнением работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства может являться поставка данного медицинского оборудования.

58. В целях заключения контракта, указанного в [части 56](consultantplus://offline/ref=F7507216090E452DCBD91C7F8EC8B830DBA2F03A315A521EFA733AB283A33DDBEF56CD3EE9D27BA166EC5E3F81B135E9ACA5AEA4D873O7Y6H) настоящей статьи, заказчик вправе осуществить закупку путем проведения аукциона в электронной форме или открытого конкурса в электронной форме.

59. Порядок определения начальной (максимальной) цены контракта, указанного в [части 56](consultantplus://offline/ref=F7507216090E452DCBD91C7F8EC8B830DBA2F03A315A521EFA733AB283A33DDBEF56CD3EE9D27BA166EC5E3F81B135E9ACA5AEA4D873O7Y6H) настоящей статьи, цены такого контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), методика составления сметы такого контракта, порядок изменения цены такого контракта в случаях, предусмотренных [подпунктом "а" пункта 1](consultantplus://offline/ref=F7507216090E452DCBD91C7F8EC8B830DBA2F03A315A521EFA733AB283A33DDBEF56CD3EE9DD78A166EC5E3F81B135E9ACA5AEA4D873O7Y6H) и [пунктом 2 части 62](consultantplus://offline/ref=F7507216090E452DCBD91C7F8EC8B830DBA2F03A315A521EFA733AB283A33DDBEF56CD3EE9DC7FA166EC5E3F81B135E9ACA5AEA4D873O7Y6H) настоящей статьи, утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства. При этом в целях определения и обоснования начальной (максимальной) цены такого контракта, цены такого контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), не применяется проектно-сметный метод.

60. При исполнении контракта, указанного в [части 56](consultantplus://offline/ref=F7507216090E452DCBD91C7F8EC8B830DBA2F03A315A521EFA733AB283A33DDBEF56CD3EE9D27BA166EC5E3F81B135E9ACA5AEA4D873O7Y6H) настоящей статьи, с учетом особенностей, предусмотренных [частями 61](consultantplus://offline/ref=F7507216090E452DCBD91C7F8EC8B830DBA2F03A315A521EFA733AB283A33DDBEF56CD3EE9DD7EA166EC5E3F81B135E9ACA5AEA4D873O7Y6H) - [63](consultantplus://offline/ref=F7507216090E452DCBD91C7F8EC8B830DBA2F03A315A521EFA733AB283A33DDBEF56CD3EE9DC7EA166EC5E3F81B135E9ACA5AEA4D873O7Y6H) настоящей статьи:

1) к условиям такого контракта, предусматривающим подготовку проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, применяются положения настоящего Федерального закона о контракте, предметом которого является подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий;

2) к условиям такого контракта, предусматривающим выполнение работ по строительству, реконструкции объекта капитального строительства, применяются положения настоящего Федерального закона о контракте, предметом которого являются строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

61. Контракт, указанный в [части 56](consultantplus://offline/ref=F7507216090E452DCBD91C7F8EC8B830DBA2F03A315A521EFA733AB283A33DDBEF56CD3EE9D27BA166EC5E3F81B135E9ACA5AEA4D873O7Y6H) настоящей статьи, должен содержать раздельно:

1) стоимость работ по подготовке проектной документации и (или) выполнению инженерных изысканий;

2) стоимость работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства;

3) стоимость поставки предусмотренного проектной документацией объекта капитального строительства медицинского оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта капитального строительства, в случае, если поставка данного медицинского оборудования предусмотрена контрактом.

62. Изменение существенных условий контракта, указанного в [части 56](consultantplus://offline/ref=F7507216090E452DCBD91C7F8EC8B830DBA2F03A315A521EFA733AB283A33DDBEF56CD3EE9D27BA166EC5E3F81B135E9ACA5AEA4D873O7Y6H) настоящей статьи, при его исполнении допускается:

1) по соглашению сторон:

а) если при исполнении контракта сметная стоимость строительства, реконструкции, капитального ремонта, определенная по результатам проверки на предмет достоверности ее определения в ходе проведения государственной экспертизы проектной документации, превышает цену такого контракта. Предусмотренное настоящим пунктом изменение существенных условий осуществляется с учетом такой сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства на основании решения Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрации при осуществлении закупки для федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд соответственно и при условии, что такое изменение существенных условий не приведет к увеличению цены контракта более чем на тридцать процентов;

б) при выполнении работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства в целях изменения цены контракта в случаях, предусмотренных [подпунктом "в" пункта 1](consultantplus://offline/ref=F7507216090E452DCBD91C7F8EC8B830DBA2F03A315A521EFA733AB283A33DDBEF56CD3EEED476A166EC5E3F81B135E9ACA5AEA4D873O7Y6H) и [пунктом 8 части 1 статьи 95](consultantplus://offline/ref=F7507216090E452DCBD91C7F8EC8B830DBA2F03A315A521EFA733AB283A33DDBEF56CD3EEED77FA166EC5E3F81B135E9ACA5AEA4D873O7Y6H) настоящего Федерального закона, в части изменения предусмотренной контрактом стоимости работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства. При этом изменение цены контракта в соответствии с [пунктом 8 части 1 статьи 95](consultantplus://offline/ref=F7507216090E452DCBD91C7F8EC8B830DBA2F03A315A521EFA733AB283A33DDBEF56CD3EEED77FA166EC5E3F81B135E9ACA5AEA4D873O7Y6H) настоящего Федерального закона осуществляется при условии соблюдения требований, предусмотренных указанным пунктом;

в) при выполнении работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства в целях увеличения сроков исполнения контракта в случаях, предусмотренных [пунктами 8](consultantplus://offline/ref=F7507216090E452DCBD91C7F8EC8B830DBA2F03A315A521EFA733AB283A33DDBEF56CD3EEED77FA166EC5E3F81B135E9ACA5AEA4D873O7Y6H) и [9 части 1 статьи 95](consultantplus://offline/ref=F7507216090E452DCBD91C7F8EC8B830DBA2F03A315A521EFA733AB283A33DDBEF56CD3EEED77EA166EC5E3F81B135E9ACA5AEA4D873O7Y6H) настоящего Федерального закона, в части увеличения предусмотренных контрактом сроков строительства, реконструкции и (или) капитального ремонта объекта капитального строительства. При этом указанное увеличение сроков осуществляется при условии соблюдения требований, предусмотренных [пунктами 8](consultantplus://offline/ref=F7507216090E452DCBD91C7F8EC8B830DBA2F03A315A521EFA733AB283A33DDBEF56CD3EEED77FA166EC5E3F81B135E9ACA5AEA4D873O7Y6H) и [9 части 1 статьи 95](consultantplus://offline/ref=F7507216090E452DCBD91C7F8EC8B830DBA2F03A315A521EFA733AB283A33DDBEF56CD3EEED77EA166EC5E3F81B135E9ACA5AEA4D873O7Y6H) настоящего Федерального закона;

2) в случае, если при исполнении указанного контракта цена такого контракта превышает сметную стоимость строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, определенную по результатам проверки на предмет достоверности ее определения в ходе проведения государственной экспертизы проектной документации, цена такого контракта должна быть уменьшена с учетом указанной сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства.

63. Результатом выполненной работы по контракту, предметом которого являются одновременно подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, является здание или сооружение, в отношении которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности получено разрешение на ввод их в эксплуатацию.".

Таким образом, утверждение перечня объектов капитального строительства, в целях их архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, реализуемых в рамках национальных проектов, является правом высшего исполнительного органа государственной власти субъектов Российской Федерации, а не обязанностью.

Для заключения контрактов "под ключ" в рамках реализации нацпроектов, а также в соответствии с [частью 16.1 статьи 34](consultantplus://offline/ref=F7507216090E452DCBD91C7F8EC8B830DBA2F03A315A521EFA733AB283A33DDBEF56CD3EE8DD74FE63F94F678EB32BF7A8BFB2A6DAO7Y1H) Федерального закона N 44-ФЗ утверждено [Постановление](consultantplus://offline/ref=F7507216090E452DCBD91C7F8EC8B830DBA2FB383D5C521EFA733AB283A33DDBFD569532EFD561AA36A3186A8EOBY3H) Правительства Российской Федерации от 12 мая 2017 г. N 563 "О порядке и об основаниях заключения контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (вместе с "Правилами заключения контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства") (далее - постановление N 563).

Минстроем России утвержден [приказ](consultantplus://offline/ref=F7507216090E452DCBD91C7F8EC8B830DBA2FD383459521EFA733AB283A33DDBFD569532EFD561AA36A3186A8EOBY3H) от 23 декабря 2019 г. N 841/пр "Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и Методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства".

Д.А.ВОЛКОВ