Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

**Вопрос:** Об изменении заказчиком срока приемки и оплаты работ, установленного ранее в контракте.

**Ответ:**

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО

от 10 августа 2015 г. N Д28и-2323

Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития России рассмотрел обращение по вопросу о разъяснении положений Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=5069103D8573D62F0C52899487FBDD8D77CD2505FA195BAA01A1D52933JCfEI) от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ) и сообщает.

В соответствии с [частью 1 статьи 432](consultantplus://offline/ref=5069103D8573D62F0C52899487FBDD8D77CD2402FE115BAA01A1D52933CE57A0546D87A521D5B0EEJ4f9I) Гражданского кодекса Российской Федерации существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

В соответствии с [частью 1 статьи 34](consultantplus://offline/ref=5069103D8573D62F0C52899487FBDD8D77CD2505FA195BAA01A1D52933CE57A0546D87A521D7B4EBJ4f8I) Закона N 44-ФЗ контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки или приглашением принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документацией о закупке, заявкой, окончательным предложением участника закупки, с которым заключается контракт, за исключением случаев, в которых в соответствии с данным Федеральным законом извещение об осуществлении закупки или приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документация о закупке, заявка, окончательное предложение не предусмотрены.

Согласно [пунктам 1](consultantplus://offline/ref=5069103D8573D62F0C52899487FBDD8D77CD2505FA195BAA01A1D52933CE57A0546D87A521D6B2E2J4fBI), [2 части 1 статьи 94](consultantplus://offline/ref=5069103D8573D62F0C52899487FBDD8D77CD2505FA195BAA01A1D52933CE57A0546D87A521D6B2E2J4fAI) Закона N 44-ФЗ исполнение контракта включает в себя следующий комплекс мер, реализуемых после заключения контракта и направленных на достижение целей осуществления закупки путем взаимодействия заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с гражданским законодательством и Законом N 44-ФЗ, в том числе:

- приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги (далее - отдельный этап исполнения контракта), предусмотренных контрактом, включая проведение в соответствии с Законом N 44-ФЗ экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта;

- оплату заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта.

Случаи изменения существенных условий контракта установлены [статьей 95](consultantplus://offline/ref=5069103D8573D62F0C52899487FBDD8D77CD2505FA195BAA01A1D52933CE57A0546D87A521D6B3EBJ4f0I) Закона N 44-ФЗ.

Таким образом, заказчик не вправе изменить срок приемки и оплаты работ, установленный ранее в контракте.

Одновременно сообщаем, что юридическую силу имеют разъяснения органа государственной власти, в случае если данный орган наделен в соответствии с законодательством Российской Федерации специальной компетенцией издавать разъяснения по применению положений нормативных правовых актов. Минэкономразвития России - федеральный орган исполнительной власти, действующим законодательством Российской Федерации, в том числе [Положением](consultantplus://offline/ref=5069103D8573D62F0C52899487FBDD8D77CD2507FD105BAA01A1D52933CE57A0546D87A521D7B0E9J4fFI) о Министерстве экономического развития Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. N 437, не наделенный компетенцией по разъяснению законодательства Российской Федерации.

Врио директора Департамента

развития контрактной системы

Д.А.ГОТОВЦЕВ

10.08.2015