«**ДОРОЖНАЯ КАРТА**»

по реализации инициативы «Детская деревянная зимняя горка»

проекта «Бюджет твоих возможностей»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень действий по реализации инициативы | Примерный срок реализации | Ответственные отраслевые (функциональные) и территориальные органы Администрации муниципального образования «Город Архангельск»/ муниципальные учреждения муниципального образования «Город Архангельск»  | Информация об исполнении |
| Дата начала  | Дата окончания  |
| 1. | Проведение конкурсных процедур в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ  | 01.01.2019  | 01.05.2019 | Администрация территориального округа Варавино-Фактория | Документация для проведения конкурсных процедур подготовлена в полном объеме. Конкурсная документация размещена 16.06.2019. Заключен контракт. |
| 2. | Демонтаж аварийной конструкции силами администрации территориального округа Варавино-Фактория | 01.05.2019  | 01.06.2019  | Администрация территориального округа Варавино-Фактория | Принято решение о переносе старой горки на новое место. |
| 3. | Выполнение работ подрядчиком по установке детской деревянной зимней горки | 01.06.2019  | 30.08.2019  | Администрация территориального округа Варавино-Фактория |  |
| 4. | Торжественное открытие детской деревянной зимней горки  | 31.08.2019 | 31.08.2019 | Администрация территориального округа Варавино-Фактория |  |