УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации городского округа

"Город Архангельск"

от 25 августа 2021 г. № 1765

**Изменения,**

**вносимые в актуализированную схему водоснабжения**

**и водоотведения городского округа "Город Архангельск"**

**до 2025 года**

1. В Главе I "Схема водоснабжения" в части "Сети водоснабжения" подраздела 4.1 "4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам" раздела 4 "Предложения   
по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения":

1) пункт 25 изложить в следующей редакции:

"25. Строительство кольцевого водопровода Д-800/600мм (II-я и III-я очереди) по пр. Дзержинского от пр. Обводный канал до ул. Гагарина

Цели реализации мероприятия: В целях обеспечения гарантированного водоснабжения объектов жилищного фонда, объектов социального назначения, промышленных и коммунальных объектов в аварийных ситуациях   
и сокращения неучтенных расходов воды в централизованных системах водоснабжения.

Мероприятие предполагает проектирование и строительство сетей водопровода на указанном участке диаметром 800/600 мм, длиной 3,1 км.

Планируемый период окончания реализации мероприятия: 2023 год.

Стоимость реализации мероприятия: 452 772,05 тыс. руб., без НДС,   
в ценах 2018 года.";

2)пункт 59 изложить в следующей редакции:

"59. Реконструкция и устройство новых водоразборных колонок   
в Маймаксанском округе

Цели реализации мероприятия: Мероприятия, направленные   
на обеспечение надежности, качества водоснабжения. Мероприятие предполагает реконструкцию существующих водоразборных колонок, а также устройство трех новых водопроводных колонок со строительством участка сетей для обеспечения водоснабжением жителей по ул. Шестакова.

Планируемый период окончания реализации мероприятия: 2022 год.

Стоимость реализации мероприятия: 6 653,59 тыс. руб., без НДС, в ценах 2018 года.".

2. В Главе I "Схема водоснабжения" в части " Сооружения водопровода" подраздела 4.1 "4.1.Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам" раздела 4 "Предложения   
по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения":

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Создание автоматизированной системы учёта подачи и распределения воды в водопроводных сетях г. Архангельска

Цели реализации мероприятия: Повышение надежности работы оборудования, повышение качества предоставления услуги водоснабжения.

Мероприятие позволит организовать дистанционное управление   
и контроль параметров работы водопроводных сетей, водопроводных насосных станций в зоне действия ЦОСВ.

Планируемый период реализации мероприятия: до 2024 года.

Стоимость реализации мероприятия: 119 068,14 тыс. руб., без НДС,  
в ценах 2018 года.";

2) пункт 29 изложить в следующей редакции:

"29. Строительство станции ультрафиолетовой очистки воды на ЦОСВ   
с лампами низкого давления

Цели реализации мероприятия: повышение качества очистки воды, снижение расхода гипохлорита натрия и улучшение обеспечения здоровья населения.

Планируемый период окончания реализации мероприятия: 2022 год.

Стоимость реализации мероприятия: 68 213,95 тыс. руб., без НДС,   
в ценах 2018 года.";

3) пункт 32 изложить в следующей редакции:

"32. Реконструкция системы контроля и управления процессами водоподготовки, за счет внедрения автоматизации.

Цели реализации мероприятия: повышение качества очистки воды, снижение расхода гипохлорита натрия и улучшение обеспечения здоровья населения.

Планируемый период окончания реализации мероприятия: 2024 год.

Стоимость реализации мероприятия: 36565,6 тыс. руб., без НДС, в ценах 2018 года.".

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_