Приложение

к постановлению Администрации

муниципального образования

"Город Архангельск"

от 31.10.2019 № 1779

"Приложение № 1

к муниципальной программе

"Переселение граждан из непригодного   
для проживания (аварийного) жилищного фонда в муниципальном образовании

"Город Архангельск"

**Сведения**

**о целевых индикаторах муниципальной программы и их значениях**

Таблица

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ед. изм. | Значения целевых индикаторов | | | | | | | | |
| 2017 | 2018 | Годы реализации муниципальной программы | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа "Переселение граждан из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда в муниципальном образовании "Город Архангельск" | | | | | | | | | | |
| Целевой индикатор 1. Доля площади жилых помещений, изъятых у собственников для муници-пальных нужд муниципального образования "Город Архангельск" в многоквартирных домах, признанных аварийными, от общей площади жилых помещений, запланированных к изъятию | % | 99,41 | 379 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | - | - |

Продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 |
| у собственников для муниципальных нужд муниципального образования "Город Архангельск" в многоквартирных домах, признанных аварийными, в соответствующем году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор 2. Доля собственников,  у которых изъяты для муниципальных нужд муниципального образования "Город Архангельск" жилые помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными, от общего количества собственников, у которых запланировано изъятие для муниципальных нужд муниципального образования "Город Архангельск" жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными, в соответствующем году | % | 102,79 | 488,89 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | - | - |
| Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года " | | | | | | | | | | |
| Целевой индикатор 1. Площадь жилых помещений, изъятых у собственников для муниципальных нужд муниципального образования "Город Архангельск" в многоквартирных домах, признанных аварийными, в соответствующем году | м. кв. | 3 638,89 | 15 963,90 | 2 136,57 | 2 219,51 | 1 500,00 | - | 2 689,53 | - | - |
| Целевой индикатор 2. Количество собственников, у которых изъяты для муниципальных нужд муниципального образования "Город Архангельск" жилые помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными, в соответствующем году | чел. | 2 540 | 1 056 | 113 | 138 | 95 | - | 167 | - | - |

\*Примечание: целевые индикаторы № 1, 2 подпрограммы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года" являются ключевыми показателями эффективности деятельности департамента городского хозяйства.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 2

к муниципальной программе

"Переселение граждан из непригодного   
для проживания (аварийного) жилищного фонда в муниципальном образовании

"Город Архангельск"

**Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы**

Таблица

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Заказчики подпрограммы / Исполнители подпрограммы | Источники финансового обеспечения | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. | | | | | | |
| 2019  год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа "Переселение граждан из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда  в муниципальном образовании  "Город Архангельск " | Всего | Итого | 63 198,1 | - | - | - | - | - | - |
| Городской бюджет | 4 645,9 | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | 1 113,6 | - | - | - | - | - | - |
| Иные источники | 57 438,6 | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма "Переселение граждан  из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января  2017 года" | Всего | Итого | 63 198,1 | - | - | - | - | - | - |
| Городской бюджет | 4 645,9 | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | 1 113,6 | - | - | - | - | - | - |
| Иные источники | 57 438,6 | - | - | - | - | - | - |
| Департамент городского хозяйства / Департамент городского хозяйства | Итого | 28 789,6 | - | - | - | - | - | - |
| Городской бюджет | 58,1 | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | 1 101,3 | - | - | - | - | - | - |
| Иные источники | 27 630,2 | - | - | - | - | - | - |
| Администрация города Архангельска / отдел учета и отчетности Администрации муниципального | Итого | 34 408,5 | - | - | - | - | - | - |
| Городской бюджет | 4 587,8 |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | образования "Город Архангельск" (далее – Отдел учета и отчетности) | Областной бюджет | 12,3 |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники | 29 808,4 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. "Предоставление возмещения собственникам за изъятые жилые помещения, находящиеся  в многоквартирных домах, признанных аварийными" | Всего | Итого | 63 198,1 | - | - | - | - | - | - |
| Городской бюджет | 4 645,9 | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | 1 113,6 | - | - | - | - | - | - |
| Иные источники | 57 438,6 | - | - | - | - | - | - |
| Департамент городского хозяйства / Департамент городского хозяйства | Итого | 28 789,6 | - | - | - | - | - | - |
| Городской бюджет | 58,1 | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | 1 101,3 | - | - | - | - | - | - |
| Иные источники | 27 630,2 | - | - | - | - | - | - |
| Администрация города Архангельска / Отдел учета и отчетности | Итого | 34 408,5 | - | - | - | - | - | - |
| Городской бюджет | 4 587,8 |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 12,3 |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники | 29 808,4 |  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 5

к муниципальной программе

"Переселение граждан из непригодного   
для проживания (аварийного) жилищного фонда в муниципальном образовании

"Город Архангельск"

**ПЛАН**

**реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года,   
по способам переселения**

Таблица

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Годы реали-зации прог-раммы | Всего расселяемая площадь жилых помещений | Расселение в рамках программы, не связанное с приобретением жилых помещений и связанное с приобретением жилых помещений без использования бюджетных средств | | | |
|
| расселяемая площадь | в том числе | | |
| выкуп жилых помещений у собственников | договор о развитии застроенной территории | переселение  в свободный жилищный фонд |
|
| расселяемая площадь | расселяемая площадь | расселяемая площадь |
| кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м |
|  | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда. в т.ч.: | | | | | |
| 1 | 2019 | 2 136,57 | 2 136,57 | 2 136,57 | - | - |
| 2 | 2020 | 2 219,51 | 2 219,51 | 2 219,51 | - | - |
| 3 | 2021 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | - | - |
| 4 | 2022 | - | - | - | - | - |
| 5 | 2023 | 2 689,53 | 2 689,53 | 2 689,53 | - | - |
| 6 | 2024 год | - | - | - | - | - |
| 7 | 2025 год | - | - | - | - | - |
|  | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование без средств Фонда. в т.ч.: | | | | | |
| 8 | 2022 | 1 829,40 | 1 829,40 | - | 1 829,40 | - |
| 9 | 2024 год | 2 981,41 | 2 981,41 | - | 2 981,41 | - |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 6

к муниципальной программе

"Переселение граждан из непригодного   
для проживания (аварийного) жилищного фонда в муниципальном образовании "Город Архангельск"

**ПЛАН**

**мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,**

**признанного таковым до 1 января 2017 года**

Таблица

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Год реализации программы | Число жителей, планируемых  к переселению, чел. | Количество расселяемых жилых помещений, находящихся  в собственности граждан, ед. | Расселяемая площадь жилых помещений, находящихся  в собственности граждан, кв. м |
|
|
| 1 | 2019 год | 113 | 52 | 2 136,57 |
| 2 | 2020 год | 138 | 45 | 2 219,51 |
| 3 | 2021 год | 95 | 95 | 1 500,00 |
| 4 | 2022 год | 38 | 15 | 1 829,40 |
| 5 | 2023 год | 167 | 3 | 2 689,53 |
| 6 | 2024 год | 94 | 44 | 2 981,41 |
| 7 | 2025 год | - | - | - |

".

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_