Приложение № 1

к постановлению Администрации муниципального образования   
"Город Архангельск"

от 01.11.2019 № 1788

"Приложение № 1

к муниципальной программе "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования  
 "Город Архангельск"

**Сведения**

**о целевых индикаторах муниципальной программы и их значениях**

Таблица

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ед. изм. | Значения целевых индикаторов | | | | | | |  |  |
| 2016 год | 2017 год | Годы реализации муниципальной программы | | | | |  |  |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная [программа](#P37) "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования "Город Архангельск" | | | | | | | | |  |  |
| Целевой индикатор 1. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в границах муниципального образо-вания "Город Архангельск" от общего количества дворовых территорий многоквар-тирных домов, запланированных к благо-устройству в соответствующем году | % | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Целевой индикатор 2. Доля благоустроенных общественных территорий в границах муниципального образования "Город Архангельск" от общего количества общественных территорий, запланированных к благоустройству в соответствующем году | % | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Под[программа](#P37) 1 "Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципального образования "Город Архангельск" | | | | | | | | | |  |  |
| Целевой индикатор 1. Количество благо-устроенных дворовых территорий в рамках формирования современной городской среды в соответствующем году | | Единица | - | 17 | 16 | 22 | 29 | 26 | 22 | 22 | 22 |
| Целевой индикатор 2. Площадь благоустроен-ных общественных территорий в рамках формирования современной городской среды в соответствующем году | | Га | - | 1,5 | 2,3 | 5,0 | 99,8 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Целевой индикатор 3. Доля реализованных мероприятий по цифровизации городского хозяйства от общего количества запланиро-ванных мероприятий по цифровизации городского хозяйства в соответствующем году | | % | - | - | - | 100 | - | - | - |  |  |

Примечание: целевой индикатор № 1 является ключевым показателем эффективности деятельности администраций территориальных округов;

целевой индикатор № 2 является ключевым показателем эффективности деятельности департамента транспорта, строительства   
и городской инфраструктуры;

целевой индикатор № 3 является ключевым показателем эффективности деятельности департамента транспорта, строительства   
и городской инфраструктуры.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 2

к муниципальной программе

"Формирование современной городской среды   
на территории муниципального образования  
 "Город Архангельск"

**Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы**

Таблица

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Заказчики подпрограммы/ исполнители подпрограммы | Источники финансового обеспечения | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. | | | | | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования "Город Архангельск" | Всего | Итого | 116 238,0 | 142 150,7 | 117 669,2 | 117 669,2 | 117 669,2 | 117 669,2 | 117 669,2 |
| Городской бюджет | 11 199,4 | 4 725,3 | 15 697,2 | 15 697,2 | 15 697,2 | 15 697,2 | 15 697,2 |
| Областной бюджет | 14 260,5 | 2 630,1 | 10 197,2 | 10 197,2 | 10 197,2 | 10 197,2 | 10 197,2 |
| Федеральный бюджет | 85 658,9 | 128 875,6 | 91 774,8 | 91 774,8 | 91 774,8 | 91 774,8 | 91 774,8 |
| Внебюджетные источники | 950,9 | 1 094,3 | - | - | - | - | - |
| Иные источники | 4 168,3 | 4 825,4 | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 1. "Благоустройство дворовых  и общественных территорий муниципального образования "Город Архангельск" | Всего | Итого | 116 238,0 | 142 150,7 | 117 669,2 | 117 669,2 | 117 669,2 | 117 669,2 | 117 669,2 |
| Городской бюджет | 11 199,4 | 4 725,3 | 15 697,2 | 15 697,2 | 15 697,2 | 15 697,2 | 15 697,2 |
| Областной бюджет | 14 260,5 | 2 630,1 | 10 197,2 | 10 197,2 | 10 197,2 | 10 197,2 | 10 197,2 |
| Федеральный бюджет | 85 658,9 | 128 875,6 | 91 774,8 | 91 774,8 | 91 774,8 | 91 774,8 | 91 774,8 |
| Внебюджетные источники | 950,9 | 1 094,3 | - | - | - | - | - |
| Иные источники | 4 168,3 | 4 825,4 | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 1.  Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Всего | Итого | 71 172,4 | 95 828,9 | 78 518,0 | 78 518,0 | 78 518,0 | 78 518,0 | 78 518,0 |
| Городской бюджет | 6 204,1 | 2 547,7 | 7 138,0 | 7 138,0 | 7 138,0 | 7 138,0 | 7 138,0 |
| Областной бюджет | 6 746,9 | 1 747,2 | 7 138,0 | 7 138,0 | 7 138,0 | 7 138,0 | 7 138,0 |
| Федеральный бюджет | 53 102,2 | 85 614,3 | 64 242,0 | 64 242,0 | 64 242,0 | 64 242,0 | 64 242,0 |
| Внебюджетные источники | 950,9 | 1 094,3 | - | - | - | - | - |
| Иные источники | 4 168,3 | 4 825,4 | - | - | - | - | - |

Продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Администрация Октябрьского территориального округа/администрация Октябрьского территориального  округа | Итого | 17 920,5 | 23 315,8 | 21 588,6 | 21 588,6 | 21 588,6 | 21 588,6 | 21 588,6 |
| Городской бюджет | 1 553,2 | 578,6 | 1 962,6 | 1 962,6 | 1 962,6 | 1 962,6 | 1 962,6 |
| Областной бюджет | 1 479,1 | 428,5 | 1 962,6 | 1 962,6 | 1 962,6 | 1 962,6 | 1 962,6 |
| Федеральный бюджет | 13 311,9 | 20 997,7 | 17 663,4 | 17 663,4 | 17 663,4 | 17 663,4 | 17 663,4 |
| Внебюджетные источники | 105,0 | 259,5 | - | - | - | - | - |
| Иные источники | 1 471,3 | 1 051,5 | - | - | - | - | - |
|  | Администрация Ломоносовского территориального округа/администрация Ломоносовского территориального округа | Итого | 14 268,9 | 20 800,8 | 13 605,9 | 13 605,9 | 13 605,9 | 13 605,9 | 13 605,9 |
| Городской бюджет | 1 214,1 | 533,9 | 1 236,9 | 1 236,9 | 1 236,9 | 1 236,9 | 1 236,9 |
| Областной бюджет | 1 567,7 | 383,8 | 1 236,9 | 1 236,9 | 1 236,9 | 1 236,9 | 1 236,9 |
| Федеральный бюджет | 10 387,1 | 18 805,8 | 11 132,1 | 11 132,1 | 11 132,1 | 11 132,1 | 11 132,1 |
| Внебюджетные источники | 75,0 | 237,9 | - | - | - | - | - |
| Иные источники | 1 025,0 | 839,4 | - | - | - | - | - |
|  | Администрация Маймаксанского  территориального округа/администрация Маймаксанского территориального  округа | Итого | 7 248,8 | 4 310,8 | 4 778,4 | 4 778,4 | 4 778,4 | 4 778,4 | 4 778,4 |
| Городской бюджет | 655,9 | 129,4 | 434,4 | 434,4 | 434,4 | 434,4 | 434,4 |
| Областной бюджет | 748,0 | 79,4 | 434,4 | 434,4 | 434,4 | 434,4 | 434,4 |
| Федеральный бюджет | 5 371,9 | 3 889,0 | 3 909,6 | 3 909,6 | 3 909,6 | 3 909,6 | 3 909,6 |
| Внебюджетные источники | 10,0 | 95,4 | - | - | - | - | - |
| Иные источники | 463,0 | 117,6 | - | - | - | - | - |
|  | Администрация Соломбальского территориального  округа/администрация Соломбальского территориального округа | Итого | 5 846,7 | 7 903,2 | 6 937,7 | 6 937,7 | 6 937,7 | 6 937,7 | 6 937,7 |
| Городской бюджет | 510,8 | 244,2 | 630,7 | 630,7 | 630,7 | 630,7 | 630,7 |
| Областной бюджет | 499,3 | 144,1 | 630,7 | 630,7 | 630,7 | 630,7 | 630,7 |
| Федеральный бюджет | 4 493,3 | 7 060,7 | 5 676,3 | 5 676,3 | 5 676,3 | 5 676,3 | 5 676,3 |
| Внебюджетные источники | 130,0 | 60,0 | - | - | - | - | - |
| Иные источники | 213,3 | 394,2 | - | - | - | - | - |
|  | Администрация Северного территориального округа/администрация Северного территориального округа | Итого | 1 891,2 | 10 683,5 | 5 063,3 | 5 063,3 | 5 063,3 | 5 063,3 | 5 063,3 |
| Городской бюджет | 163,0 | 237,5 | 460,3 | 460,3 | 460,3 | 460,3 | 460,3 |
| Областной бюджет | 224,6 | 187,4 | 460,3 | 460,3 | 460,3 | 460,3 | 460,3 |
| Федеральный бюджет | 1 405,2 | 9 184,6 | 4 142,7 | 4 142,7 | 4 142,7 | 4 142,7 | 4 142,7 |
| Внебюджетные источники | 10,0 | 20,0 | - | - | - | - | - |
| Иные источники | 88,4 | 1 054,0 | - | - | - | - | - |

Продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|  | Администрация территориального округа Варавино-Фактория/ администрация территориального округа Варавино- Фактория | Итого | 7 033,8 | 11 448,2 | 7 763,8 | 7 763,8 | 7 763,8 | 7 763,8 | 7 763,8 | |
| Городской бюджет | 603,6 | 311,2 | 705,8 | 705,8 | 705,8 | 705,8 | 705,8 | |
| Областной бюджет | 603,6 | 211,2 | 705,8 | 705,8 | 705,8 | 705,8 | 705,8 | |
| Федеральный бюджет | 5 432,7 | 10 347,1 | 6 352,2 | 6 352,2 | 6 352,2 | 6 352,2 | 6 352,2 | |
| Внебюджетные источники | 152,0 | 251,5 | - | - | - | - | - | |
| Иные источники | 241,9 | 327,2 | - | - | - | - | - |
|  | Администрация Исако-горского и Цигломен-ского территориальных округов/администрация Исакогорского и Цигло-менского территориаль-ных округов | Итого | 8 056,2 | 7650,8 | 9 310,4 | 9 310,4 | 9 310,4 | 9 310,4 | 9 310,4 |
| Городской бюджет | 692,7 | 237,6 | 846,4 | 846,4 | 846,4 | 846,4 | 846,4 |
| Областной бюджет | 689,5 | 137,6 | 846,4 | 846,4 | 846,4 | 846,4 | 846,4 |
| Федеральный бюджет | 6 205,1 | 6 741,7 | 7 617,6 | 7 617,6 | 7 617,6 | 7 617,6 | 7 617,6 |
| Внебюджетные источники | 468,9 | 170,0 | - | - | - | - | - |
| Иные источники | - | 363,9 | - | - | - | - | - |
|  | Администрация террито-риального округа Майская горка/адми-нистрация террито-риального округа Майская горка | Итого | 8 906,3 | 9 715,8 | 9 469,9 | 9 469,9 | 9 469,9 | 9 469,9 | 9 469,9 |
| Городской бюджет | 810,8 | 275,3 | 860,9 | 860,9 | 860,9 | 860,9 | 860,9 |
| Областной бюджет | 935,1 | 175,2 | 860,9 | 860,9 | 860,9 | 860,9 | 860,9 |
| Федеральный бюджет | 6 495,0 | 8 587,7 | 7 748,1 | 7 748,1 | 7 748,1 | 7 748,1 | 7 748,1 |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Иные источники | 665,4 | 677,6 | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2. Благоустройство общественных территорий | Департамент  транспорта, строи-тельства и городской инфраструктуры/депар-тамент транспорта, строительства и город-ской инфраструктуры | Итого | 45 065,6 | 46 321,8 | 39 151,2 | 39 151,2 | 39 151,2 | 39 151,2 | 39 151,2 |
| Городской бюджет | 4 995,3 | 2 177,6 | 8 559,2 | 8 559,2 | 8 559,2 | 8 559,2 | 8 559,2 |
| Областной бюджет | 7 513,6 | 882,9 | 3 059,2 | 3 059,2 | 3 059,2 | 3 059,2 | 3 059,2 |
| Федеральный бюджет | 32 556,7 | 43 261,3 | 27 532,8 | 27 532,8 | 27 532,8 | 27 532,8 | 27 532,8 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 4  
 к муниципальной программе "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования   
"Город Архангельск"

# ПЕРЕЧЕНЬ

**общественных территорий муниципального образования  
 "Город Архангельск", подлежащих благоустройству в рамках**

**муниципальной программы**

Таблица

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Месторасположение территории | Период  благоустройства, год |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Парк отдыха по ул. 23 Гвардейской дивизии, за к/т "Русь" | 2018 |
|  | Парк по просп. Ленинградскому, от ул. П. Галушина  до ул. Красной звезды | 2018-2019 |
|  | Сквер на пересечении ул. Русанова – просп. Ленинградский | 2019-2020 |
|  | Общественная территория, расположенная вблизи дома № 28  по ул. Партизанской (Северный территориальный округ) | 2019-2020 |
|  | Сквер в районе Архангельского городского культурного центра (Октябрьский территориальный округ) | 2019-2020 |
|  | Сквер по ул. Воронина, 32 (территориальный округ Варавино-Фактория) | 2019-2020 |
|  | Общественная территория в границах домов № 104, 106, 108  по ул. Воскресенской; № 32 по ул. Шабалина (Ломоносовский территориальный округ) | 2019-2020 |
|  | Общественная территория у Исакогорского детско-юношеского центра, ул. Ленинская, 16 (Исакогорский и Цигломенский территориальный округ) | 2019-2020 |
|  | [Сквер имени 12-ой бригады Морской пехоты, в районе КЦ "Маймакса"](https://xn--29-6kcatf7aqjibycnm3a6q.xn--p1ai/skver-imeni-12-oy-brigady-morskoy-pekhoty-v-rayone-kts-maymaksa/) (Маймаксанский территориальный округ) | 2019-2020 |
|  | Общественная территория по ул. Дачной, 38, 40 – ул. Воронина, 53, 55 (территориальный округ Майская горка) | 2019-2020 |
|  | Сквер по ул. Челюскинцев, от наб. Г. Седова  до просп. Никольского (Соломбальский территориальный округ) | 2019-2020 |
|  | Сквер на просп. Никольском, у Культурного центра "Соломбала-АРТ" | 2020-2024 |
|  | Парк им. М.В. Ломоносова | 2020-2024 |
|  | Набережная протоки реки Кузнечихи | 2020-2024 |
|  | Парк им. В.И. Ленина, площадью 2325,0 м2 | 2020-2024 |
|  | Территория общего пользования вдоль наб. Северной Двины,  на участке от ул. Смольный Буян до ул. Северодвинской | 2020-2024 |
|  | Победы, 35, парк | 2020-2024 |
|  | Парк в районе ул. Адмирала Макарова, 33 | 2020-2024 |
|  | Зона рекреации (пляж) | 2020-2024 |
|  | Сквер Варавино-Фактория (в районе Храма в честь благоверного князя Александра Невского) | 2020-2024 |

Продолжение таблицы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Сквер в поселке Цигломень (пересечение ул. Куйбышева  и ул. Севстрой) | 2020-2024 |
|  | Сквер на ул. Маяковского | 2020-2024 |
|  | Сквер на просп. Никольском, 24 | 2020-2024 |
|  | Сквер просп. Никольский, 124-126 | 2020-2024 |
|  | Сквер на пл. Терёхина у памятника В.И. Ленину | 2020-2024 |
|  | Сквер на ул. Советской, 17, корп. 2 | 2020-2024 |
|  | Сквер у МУК "КЦ "Северный" | 2020-2024 |
|  | Зеленая зона на пересечении улиц Кировской – Добролюбова | 2020-2024 |
|  | Пл. В.И. Ленина | 2020-2024 |
|  | Детский парк (ул. Воскресенская, 3/2) | 2020-2024 |
|  | Логиновский бульвар | 2020-2024 |
|  | Сквер им. Е.С. Коковина | 2020-2024 |
|  | Пл. Мира | 2020-2024 |
|  | Наб. Северной Двины | 2020-2024 |
|  | Малый сквер ул. Суворова | 2020-2024 |
|  | Набережная Северной Двины 6/1 (Сквер) | 2020-2024 |
|  | Петровский сквер | 2020-2024 |
|  | Сквер Победы на ул. Поморской | 2020-2024 |
|  | Сквер в районе дома № 3 по ул. Поморской | 2020-2024 |
|  | Сквер у Дома Профсоюзов в поселке Цигломень (ул. Ленинская –  ул.Матросова) | 2020-2024 |
|  | Сквер на спуске с ж.д. моста (ул. Дрейера) | 2020-2024 |
|  | Сквер (ул. Вычегодская, 15/1) | 2020-2024 |
|  | Сквер (Лахтинское шоссе, памятник В.И. Ленину) | 2020-2024 |
|  | Сквер (ул. Нахимова, 15) | 2020-2024 |
|  | Сквер (ул. Зеленец) | 2020-2024 |

\* Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству, сформирован по итогам рейтингового голосования по отбору общественных территорий для благоустройства   
на территории муниципального образования "Город Архангельск".

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_