ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"

от 1 февраля 2022 г. № 205

**"Паспорт**

**ведомственной целевой программы "Капитальный ремонт объектов городского округа "Город Архангельск"**

**(далее – ведомственная программа)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сроки реализации ведомственной программы | 2022 – 2027 годы | | | |
| Координатор ведомственной программы | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск" (далее – департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры) | | | |
| Заказчик ведомственной программы | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | | | |
| Исполнитель ведомственной программы | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | | | |
| Цели и задачи ведомственной программы | Цель 1. Обеспечение устойчивого функционирования объектов городского округа "Город Архангельск".  Задача 1.1. Поддержание в надлежащем состоянии объектов благоустройства, расположенных на территории городского округа "Город Архангельск".  Задача 1.2. Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа "Город Архангельск" в соответствие  с нормативными требованиями к автомобильным дорогам | | | |
| Целевые индикаторы ведомственной программы | Целевой индикатор 1. Доля завершенных этапов работ по капитальному ремонту объектов благоустройства от этапов, запланированных  к выполнению в соответствующем году.  Целевой индикатор 2. Количество объектов благоустройства, на которых проведен капитальный ремонт в соответствующем году.  Целевой индикатор 3. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа "Город Архангельск",  на которых проведен капитальный ремонт в соответствующем году | | | |
| Объемы и источники финансового обеспечения реализации ведомственной программы | Общий объем финансового обеспечения реализации ведомственной программы составит 18 000,0 тыс. руб., в том числе: | | | |
| Годы реализации ведом- ственной программы | Источники финансового обеспечения, тыс. руб. | | |
| бюджетные ассигнования городского бюджета | |  |
| городской бюджет | областной бюджет | Итого |
| 2022 | 6 950,0 | 11 050,0 | 18 000,0 |
| 2023 | - | - | - |
| 2024 | - | - | - |
| 2025 | - | - | - |
| 2026 | - | - | - |
| 2027 | - | - | - |
| Всего | 6 950,0 | 11 050,0 | 18 000,0". |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"

от 1 февраля 2022 г. № 205

"ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к ведомственной целевой программе

"Капитальный ремонт объектов

городского округа "Город Архангельск"

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**мероприятий и финансовое обеспечение реализации ведомственной программы "Капитальный ремонт объектов городского округа "Город Архангельск"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Заказчик ведомственной программы / исполнитель ведомственной программы | Источники финансового обеспечения | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. | | | | | |
| 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год |
| Мероприятие 1. Проведение работ  по капитальному ремонту привокзальной площади 60-летия Октября в г. Архангельске | Всего | Итого | 13 000,0 | - | - | - | - | - |
| Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры / департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Городской бюджет | 1 950,0 | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | 11 050,0 | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2. Проведение работ  по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа "Город Архангельск" | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры / департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Городской бюджет | 5 000,0 | - | - | - | - | - |
| Ведомственная программа | Всего | Итого | 18 000,0 | - | - | - | - | - |
| Городской бюджет | 6 950,0 | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | 11 050,0 | - | - | - | - | -". |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"

от 1 февраля 2022 г. № 205

"Приложение № 2

к муниципальной программе

"Комплексное развитие территории

городского округа "Город Архангельск"

**Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Заказчики подпрограммы/ исполнители подпрограммы | Источники финансового обеспечения | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. | | | | | | |
| 2022 год | 2023 год | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=F9C840053AD784C6382E942FF5A1995149485AB3F50681B9AF6121CBB253578830564E1C9243369D7BCA1E3036L) "Комплексное развитие территории городского округа "Город Архангельск" | Всего | Итого | 2 047 891,5 | 1 267 199,6 | | 1 253 484,3 | 1 253 484,3 | 1 253 484,3 | 1 253 484,3 |
| Городской бюджет | 1 383 564,7 | 1 094 084,8 | | 1 077 499,9 | 1 077 499,9 | 1 077 499,9 | 1 077 499,9 |
| Областной бюджет | 619 574,3 | 128 362,3 | | 131 231,9 | 131 231,9 | 131 231,9 | 131 231,9 |
| Внебюджетные источники | 44 752,5 | 44 752,5 | | 44 752,5 | 44 752,5 | 44 752,5 | 44 752,5 |
| Подпрограмма 1. Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства на территории городского округа "Город Архангельск" | Всего | Итого | 1 675 357,5 | 1 086 660,3 | 1 088 419,1 | | 1 088 419,1 | 1 088 419,1 | 1 088 419,1 |
| Городской бюджет | 1 140 582,7 | 958 298,0 | 957 187,2 | | 957 187,2 | 957 187,2 | 957 187,2 |
| Областной бюджет | 534 774,8 | 128 362,3 | 131 231,9 | | 131 231,9 | 131 231,9 | 131 231,9 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Заказчики подпрограммы/ исполнители подпрограммы | Источники финансового обеспечения | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. | | | | | | |
| 2022 год | 2023 год | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Подпрограмма 2. Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт объектов городского округа "Город Архангельск" | Всего | Итого | 18 000,0 | - | - | | - | - | - |
| Городской бюджет | 6 950,0 | - | - | | - | - | - |
| Областной бюджет | 11 050,0 | - | - | | - | - | - |
| Подпрограмма 3. Ведомственная целевая программа "Благоустройство  в территориальных округах городского округа "Город Архангельск" | Всего | Городской бюджет | 184 963,2 | 106 544,7 | 106 544,7 | | 106 544,7 | 106 544,7 | 106 544,7 |
| Подпрограмма 4. "Подготовка градостроительной  и землеустроительной документации городского округа "Город Архангельск" | Всего | Городской бюджет | 1 494,7 | 936,7 | | 936,7 | 936,7 | 936,7 | 936,7 |
| Мероприятие 1. Подготовка документации по планировке территории городского округа "Город Архангельск | Всего | Итого | 1 494,7 | 936,7 | | 936,7 | 936,7 | 936,7 | 936,7 |
| Администрация городского округа "Город Архангельск"/ отдел учета и отчетности Администрации городского округа "Город Архангельск", департамент градостроительства  инфраструктуры / департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры инфраструктуры / департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры инфраструктуры / департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры инфраструктуры / департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Городской бюджет | 936,7 | 936,7 | | 936,7 | 936,7 | 936,7 | 936,7 |
| Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры/ департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Городской бюджет | 558,0 | - | | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Заказчики подпрограммы / исполнители подпрограммы | Источники финансового обеспечения | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. | | | | | |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Подпрограмма 5. Ведомственная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей городского округа "Город Архангельск" | Всего | Итого | 51 752,5 | 51 752,5 | 51 752,5 | 51 752,5 | 51 752,5 | 51 752,5 |
| Городской бюджет | 7 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 |
| Внебюджетные источники | 44 752,5 | 44 752,5 | 44 752,5 | 44 752,5 | 44 752,5 | 44 752,5 |
| Подпрограмма 6. "Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности городского округа "Город Архангельск" | Всего | Итого | 116 323,6 | 21 305,4 | 5 831,3 | 5 831,3 | 5 831,3 | 5 831,3 |
| Городской бюджет | 42 574,1 | 21 305,4 | 5 831,3 | 5 831,3 | 5 831,3 | 5 831,3 |
| Областной бюджет | 73 749,5 | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 1. Строительство кладбища в деревне Валдушки | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры/ департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Итого | 103 749,5 | 5 794,0 | 5 831,3 | 5 831,3 | 5 831,3 | 5 831,3 |
| Городской бюджет | 30 000,0 | 5 794,0 | 5 831,3 | 5 831,3 | 5 831,3 | 5 831,3 |
| Областной бюджет | 73 749,5 | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2. Строительство воздушных линий электропередачи наружного освещения на территории  д. Черная Курья | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры/ департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Городской бюджет | 500,0 | 13 104,0 | - | - | - | - |
| Мероприятие 3. Строительство подающего водопровода  и водоочистных сооружений, реконструкция водопроводной сети  в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры/ департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Городской бюджет | 6 516,3 | 192,0 | - | - | - | - |
| Наименование | Заказчики подпрограммы/ исполнители подпрограммы | Источники финансового обеспечения | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. | | | | | |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Мероприятие 4. Реконструкция здания школы в Соломбальском территориальном округе  г. Архангельска | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры/ департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Городской бюджет | 2 134,0 | 232,4 | - | - | - | - |
| Мероприятие 5. Реконструкция нежилого здания на территории МБОУ СШ № 10 в г. Архангельске | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры/ департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Городской бюджет | 1 450,0 | 1 983,0 | - | - | - | -". |
| Мероприятие 6. Строительство воздушной линии электропередачи наружного освещения по ул. Пирсовой, от автомобильной дороги общего пользования федерального значения "Холмогоры" до дома № 19  по ул. Пирсовой | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры/ департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Городской бюджет | 1 973,8 | - | - | - | - | -". |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"

от 1 февраля 2022 г. № 205

"Приложение № 3

к муниципальной программе

"Комплексное развитие территории

городского округа "Город Архангельск"

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы 4 "Подготовка градостроительной и землеустроительной документации городского округа "Город Архангельск"**

(далее – подпрограмма)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сроки реализации подпрограммы | 2022 – 2027 годы | |
| Заказчики подпрограммы | Администрация городского округа "Город Архангельск", департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск" (далее – департамент транспорта, строительства  и городской инфраструктуры) | |
| Исполнители подпрограммы | Отдел учета и отчетности Администрации городского округа "Город Архангельск", департамент градостроительства, департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | |
| Цели и задачи подпрограммы | Цель. Создание условий для развития территории городского округа "Город Архангельск" на основе территориального планирования и градостроительного зонирования.  Задача. Обеспечение городского округа "Город Архангельск" градостроительной и землеустроительной документацией | |
| Целевые индикаторы подпрограммы | Целевой индикатор 1. Уровень обеспеченности городского округа "Город Архангельск" документами территориального планирования, градостроительного зонирования и документацией по планировке территории.  Целевой индикатор 2. Уровень обеспеченности городского округа "Город Архангельск" землеустроительной документацией | |
| Объемы и источники финансового обеспечения реализации подпрограммы | Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы составляет 6 178,2 тыс. руб., в том числе: | |
| Годы реализации подпрограммы | Источники финансового обеспечения, тыс. руб. |
| бюджетные ассигнования городского бюджета |
| городской бюджет |
| 2022 | 1 494,7 |
| 2023 | 936,7 |
| 2024 | 936,7 |
| 2025 | 936,7 |
| 2026 | 936,7 |
| 2027 | 936,7 |
| Всего | 6 178,2". |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_