|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  распоряжением Главы  муниципального образования  "Город Архангельск"  от 29.06.2017 № 2087р |

**ПАСПОРТ ПРОЕКТА**

|  |
| --- |
| **"Энергосбережение в муниципальных учреждениях муниципального** |
| **образования "Город Архангельск"** |

(далее – проект)

|  |  |
| --- | --- |
| Цель проекта | Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов и воды в муниципальных учреждениях муниципального образования "Город Архангельск" (далее – МУ) |
| Задачи проекта | 1. Провести энергомониторинг; 2. Провести анализ энергопаспортов и определить потребность в проведении энергосберегающих мероприятий в МУ; 3. Определить перечень приоритетных работ по энергосбережению в каждом МУ, в том числе при оптимизации применяемых тарифов, их оценочную стоимость; 4. Разработать механизм реализации и финансирования энергосберегающих мероприятий; 5. Создать постоянно действующий механизм, стимулирующий реализацию мероприятий по энергосбережению в МУ; 6. Создать систему объективного контроля над энергопо-треблением. 7. Составить план реализации мероприятий по повышению энергоэффективности МУ и разработать соответствующую программу; 8. Реализовать энергосберегающие мероприятия |
| Результат проекта | 1. Повышение энергетической эффективности МУ; 2. Сокращение в сопоставимых условиях расходов городского бюджета, связанных с оплатой МУ потребляемых энергетических ресурсов и воды; 3. Формирование у руководителей и сотрудников МУ устойчивой модели поведения, ориентированной на энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
| Способы и формы реализации проекта | 1. Реализация организационных энергосберегающих мероприятий собственными силами учреждений и силами сторонних исполнителей;  2. Реализация комплексных технических энергосбере-гающих мероприятий;  3. Реализация энергосервисных контрактов;  4. Укрупнение мероприятий и совместные закупки; |

2

|  |  |
| --- | --- |
|  | 5. Финансирование в рамках муниципального задания муниципальных бюджетных и автономных учреждений,  в рамках расходов на содержание муниципальных казенных учреждений и в форме субсидий на иные цели |
| Целевые индикаторы результатов проекта, их значения | Доля МУ, задействованных в проекте – 100%;  величина снижения потребления энергоресурсов в МУ  по итогам реализации энергосберегающих мероприятий  в сопоставимых условиях по отношению к уровню 2016 года:  электроэнергия – 7%;  тепловая энергия – 20%;  вода – 10% |
| Сроки реализации проекта | 2017-2020 гг. |
| Оценка финансового обеспечения проекта | Подлежит определению по итогам анализа необходимости проведения энергосберегающих мероприятий |
| Куратор проекта | Шапошников Даниил Вадимович – заместитель Главы муниципального образования "Город Архангельск"  по вопросам экономического развития и финансам |
| Руководитель проекта | Засолоцкий Сергей Валерьевич – директор департамента экономического развития Администрации муниципального образования "Город Архангельск" |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_