УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

муниципального образования

"Город Архангельск"

от 17.01.2017 № 48

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

**"Капитальный ремонт объектов муниципального образования**

**"Город Архангельск"**

**Паспорт**

**ведомственной целевой программы "Капитальный ремонт объектов муниципального образования "Город Архангельск"**

**(далее-ведомственная программа)**

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки реализации ведомственной программы | 2017-2021 годы |
| Координатор ведомственной программы | Департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (далее – департамент городского хозяйства), департамент транспорта, строительства и городской инфра-структуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (далее – департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры) |
| Заказчики ведомственной программы | Департамент городского хозяйства, департамент транспорта, строи-тельства и городской инфраструктуры |
| Исполнители ведомственной программы | Департамент городского хозяйства, департамент транспорта, строи-тельства и городской инфраструктуры |
| Цели и задачи ведомственной программы | Цель 1. Обеспечение устойчивого функционирования объектов муни-ципального образования "Город Архангельск".  Задача 1.1. Восстановление надлежащего технического состояния кон-структивных элементов, систем инженерно-технического оборудо-вания, сетей инженерно-технического обеспечения объектов муници-пального образования "Город Архангельск".  Задача 1.2. Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования "Город Архангельск" в соответствие с нормативными требованиями к автомобильным дорогам.  Задача 1.3. Поддержание в надлежащем состоянии объектов культур-ного наследия регионального значения (памятников истории и куль-туры), расположенных на территории муниципального образования "Город Архангельск". |

2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Целевые индикаторы ведомственной программы | Целевой индикатор 1. Доля объектов коммунального хозяйства муни-ципального образования "Город Архангельск", на которых проведен капитальный ремонт в соответствующем году, в общем количестве объектов коммунального хозяйства муниципального образования "Город Архангельск", включенных в план капитального ремонта на соответствующий год.  Целевой индикатор 2. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования "Город Архангельск", на которых проведен капитальный ремонт в соответ-ствующем году.  Целевой индикатор 3. Количество объектов культурного наследия регионального значения (памятников истории и культуры), на которых выполнялись проектные, противоаварийные и консервационные работы в соответствующем году. | |
| Объемы и источники финансового обеспечения реализации ведомственной программы | Общий объем финансового обеспечения реализации  ведомственной программы составит 237 532,9 тыс. руб., в том числе: | |
| Годы реализации ведомственной программы | Источники финансового обеспечения, тыс. руб. |
| бюджетные ассигнования  городского бюджета |
| 2017 | 16 136,0 |
| 2018 | 18 296,9 |
| 2019 | 67 700,0 |
| 2020 | 67 700,0 |
| 2021 | 67 700,0 |
| Всего | 237 532,9 |

**Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы**

**реализации ведомственной целевой программы**

Одной из основных задач органов местного самоуправления муниципального образования "Город Архангельск" является предоставление качественных услуг населению муниципального образования "Город Архан-гельск". Важной составляющей, определяющей качество услуг, является техни-ческое состояние объектов муниципального образования "Город Архангельск".

В настоящее время остро стоит проблема по поддержанию надлежащего технического состояния объектов коммунального хозяйства муниципального образования "Город Архангельск" и автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования "Город Архангельск".

Так, из 628,1 км водопроводных сетей, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск", более 297,0 км водопроводных сетей имеют износ 100 процентов.

3

Протяженность сетей наружной канализации, находящейся в муници-пальной собственности муниципального образования "Город Архангельск", составляет 489,2 км, средний износ канализационных сетей – 71 процент, протяженность ветхих сетей, требующих замены, – 345,9 км.

Протяженность электрических сетей, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск", составляет 68,2 км. Протяженность ветхих сетей, требующих замены, составляет 48,0 км. Кроме того, в реестре имущества, принадлежащего на праве собственности муниципальному образованию "Город Архангельск", находятся трансфор-маторные подстанции в количестве 8 единиц.

В муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск" находится также 23 здания бань, большая часть которых требует капитального ремонта.

Протяженность улично-дорожной сети муниципального образования "Город Архангельск" составляет 342,12 км. Практически на всех улицах муниципального образования "Город Архангельск" асфальтобетонное покры-тие отслужило нормативные сроки, потеряло свои прочностные свойства и нуждается в проведении регулярного капитального ремонта.

В реестре муниципального имущества, принадлежащего муниципальному образованию "Город Архангельск", полностью или частично числятся   
22 объекта культурного наследия регионального значения (памятники истории и культуры), состоящие на государственной охране, из них: 19 объектов – памятники архитектуры, 3 объекта – произведения монументального искусства.

В настоящее время часть объектов культурного наследия регионального значения (памятников истории и культуры) находится в неудовлетворительном, аварийном состоянии. Большинство из них требуют реставрации и капитального ремонта.

Решение вышеуказанных проблем, сформировавшихся в течение десятилетий, требует комплексного подхода и принятия мер для повышения надежности функционирования, обеспечения технической безопасности зданий и сооружений, наружных и внутренних инженерных коммуникаций объектов муниципального образования "Город Архангельск".

Реализация ведомственной программы направлена на достижение цели муниципальной программы "Комплексное развитие территории муниципального образования "Город Архангельск", обеспечение комплексного решения вопросов, связанных с развитием территории муниципального образования "Город Архангельск".

Сведения о целевых индикаторах и их значениях приведены в приложении № 1 к ведомственной программе.

**Раздел 2. Перечень мероприятий и финансовое обеспечение**

**реализации ведомственной целевой программы**

Реализация ведомственной программы осуществляется за счет средств городского бюджета.

4

Реализация мероприятий ведомственной программы осуществляется в соответствии с утвержденными в установленном порядке перечнями объектов муниципального образования "Город Архангельск", подлежащих капитальному ремонту.

Перечень мероприятий и объемы финансового обеспечения реализации ведомственной программы приведены в приложении № 2 к ведомственной программе.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к ведомственной целевой программе "Капитальный ремонт объектов муниципального образования

"Город Архангельск"

**СВЕДЕНИЯ**

**о целевых индикаторах ведомственной целевой программы "Капитальный ремонт объектов муниципального образования**

**"Город Архангельск" и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ед.  изм. | Значения целевых индикаторов | | | | | | |
| 2015 год | 2016 год | Годы реализации  ведомственной программы | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Целевой индикатор 1. Доля объектов коммунального хозяйства муниципального образования "Город Архангельск", на которых проведен капитальный ремонт  в соответствующем году, в общем количестве объектов коммунального хозяйства муниципального образования "Город Архангельск", включенных в план капитального ремонта на соответствующий год | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Целевой индикатор 2. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования "Город Архангельск", на которых проведен капитальный ремонт в соответствующем году | км | - | - | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Целевой индикатор 3. Количество объектов культурного наследия регионального значения (памятников истории и культуры), на которых выполнялись проектные, противоаварийные и консервационные работы в соответствующем году | Единиц | 4 | - | 1 | - | - | - | - |

Примечание: целевые индикаторы № 1, 3 являются ключевыми показателями эффективности деятельности департамента транспорта,

строительства и городской инфраструктуры.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к ведомственной целевой программе

"Капитальный ремонт объектов муниципального образования

"Город Архангельск"

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**мероприятий и финансовое обеспечение реализации ведомственной целевой программы**

**"Капитальный ремонт объектов муниципального образования "Город Архангельск"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Заказчики ведомственной программы / исполнители ведомственной программы | Источники финансового обеспечения | Объемы финансового обеспечения, тыс.руб. | | | | |
| 2017  год | 2018  год | 2019  год | 2020  год | 2021  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Мероприятие 1. Проведение работ  по капитальному ремонту объектов коммунального хозяйства муници-пального образования "Город Архангельск" | Всего | Городской бюджет | 8 000,0 | 7 700,0 | 7 700,0 | 7 700,0 | 7 700,0 |
| Департамент городского хозяйства / департамент городского хозяйства | Городской бюджет | 8 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Департамент транспорта, строительства и город-ской инфраструктуры / департамент транспорта, строительства и город-ской инфраструктуры | Городской бюджет | - | 7 700,0 | 7 700,0 | 7 700,0 | 7 700,0 |
| Мероприятие 2. Проведение работ  по капитальному ремонту автомо-бильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования "Город Архангельск" | Всего | Городской бюджет | 7 000,0 | 10 596,9 | 60 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 |
| Департамент городского хозяйства / департамент городского хозяйства | Городской бюджет | 7 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Департамент транспорта, строительства и город-ской инфраструктуры / департамент транспорта, строительства и город-ской инфраструктуры | Городской бюджет | - | 10 596,9 | 60 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 |
| Мероприятие 3. Проведение работ  по сохранению объекта культурного наследия регионального значения "Особняк Калинина", пр.Ломоно- сова, 126 (противоаварийные работы  по ремонту фундамента здания, консервационные работы на аварийных участках кровли) | Всего | Городской бюджет | 1 136,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Департамент городского хозяйства / департамент городского хозяйства | Городской бюджет | 1 136,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ведомственная программа | Всего | Городской бюджет | 16 136,0 | 18 296,9 | 67 700,0 | 67 700,0 | 67 700,0 |
| Департамент городского хозяйства / департамент городского хозяйства | Городской бюджет | 16 136,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Департамент транспорта, строительства и город- ской инфраструктуры / департамент транспорта, строительства и город-ской инфраструктуры | Городской бюджет | - | 18 296,9 | 67 700,0 | 67 700,0 | 67 700,0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_