ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению Администрации

городского округа   
"Город Архангельск"

от 22 марта 2024 г. № 484

**ПЛАН**

**проведения мероприятий на территории городского округа "Город Архангельск"**

**по безопасному (безаварийному) пропуску ледохода, паводка и в период ледостава 2024 года**

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| **Организационные мероприятия** | | | |
| 1 | Организация проведения заседаний оперативного штаба с рассмотрением вопросов: | В периоды ледохода, паводка и ледообразования | Муниципальное казенное учреждение городского округа "Город Архангельск" "Городской центр гражданской защиты" (далее – ГЦГЗ) |
| 1.1 | О сроках прохождения ледохода, прогнозе подъема уровня воды в период паводка;  О сроках ледообразования | До 30.04.2024  До 15.11.2024 | Гидрометцентр ФГБУ "Северное УГМС" |
| 1.2 | О проведении работ по спуску льда с акватории порта Архангельск ледокольным флотом | До 30.04.2024 | Архангельский филиал федерального государственного унитарного предприятия "Росморпорт |
| 1.3 | Организация заключения в соответствии с действующим законодательством контракта на перевозку жителей и товаров первой необходимости на островные территории городского округа "Город Архангельск" и контроль технического состояния причалов | До 30.04.2024  и 15.11.2024 | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск" (далее – ДТС) |
| 1.4 | Организация обеспечения товарами первой необходимости муниципальных учреждений и жителей островных территорий | До 30.04.2024  и 15.11.2024 | Департамент экономического развития Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 1.5 | Организация заготовки топлива и дров на объектах теплоснабжения, запасов сжиженного газа для населения островных территорий | До 30.04.2024  и 15.11.2024 | Департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск" (далее – ДГХ) |
| 1.6 | Обеспечение готовности сил и средств для реагирования на пожары, происшествия и чрезвычайные ситуации на островных территориях городского округа "Город Архангельск" | До 30.04.2024  и 15.11.2024 | 1 пожарно-спасательный отряд ФПС ГПС ГУ МЧС России по Архангельской области;  ГЦГЗ |
| 1.7 | О мерах по обеспечению общественного порядка в населенных пунктах, расположенных на островных территориях | До 30.04.2024  и 15.11.2024 | УМВД России по городу Архангельску |
| 2 | Контроль закрытия (открытия) транспортных (пешеходных) ледовых переправ на территории городского округа "Город Архангельск" | В периоды ледохода, паводка и ледообразования | ДТС;  Администрации территориальных округов Администрации городской округ "Город Архангельск" (далее – администрации ТО) |
| 3 | Планирование размещения жителей островных территорий в периоды нарушений транспортного сообщения | До 30.04.2024  и 15.11.2024 | Управление военно-мобилизационной работы и административных органов Администрации городского округа "Город Архангельск" (далее – УВМРиАО) |
| 4 | Размещение в средствах массовой информации материалов  об организации и функционировании транспортного сообщения  с островными территориями | Постоянно  в периоды ледохода и ледообразования | Пресс-служба Администрации городского округа "Город Архангельск" |
| 5 | Корректировка схемы взаимодействия и списков оповещения руководителей отраслевых (функциональных) и территориальных органов государственной власти, Администрации городского "Город Архангельск", руководителей объектов жизнеобеспечения | До 30.04.2024  и 15.11.2024 | ГЦГЗ |
| **Мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций** | | | |
| 1 | Определение границ территорий зон возможного подтопления с количеством жилых домов и граждан, проживающих в них, объектов жизнеобеспечения и экономики, дорог и мостов | После получения прогноза  о подтоплении | ДСТ;  ДГХ;  УВМРиАО;  Администрации ТО;  ГЦГЗ |
| 2 | Организация проверок соблюдения населением правил охраны жизни людей на водных объектах и составление при выявлении нарушений протоколов об административных правонарушениях | По отдельным планам | Администрации ТО |
| 3 | Контроль за перевозками людей на островные территории внутренним водным транспортом | В периоды ледохода, паводка и ледообразования | ДТС |
| 4 | Проведение комплекса мероприятий по санитарной уборке мест сбора твердых бытовых отходов в местах возможного подтопления | До 20.04.2024 | ДГХ;  Администрации ТО |
| 5 | Проведение комплекса мероприятий по очистке магистральных коллекторов городского округа "Город Архангельск", а также мероприятий, направленных на водоотведение талых вод в местах подтопления с откачкой | До 20.04.2024 | ДГХ |
| 6 | Организация и осуществление контроля за вывозом снежных масс  на полигоны за пределы жилых кварталов городского округа "Город Архангельск" | До 20.04.2024 | ДТС;  ДГХ;  Администрации ТО |
| 7 | Проведение комплекса мероприятий по очистке дорожного полотна  до бортового камня и технологических карманов для дождеприемных колодцев | До 20.04.2024 | ДТС;  ДГХ |
| 8 | Размещение в средствах массовой информации:  мер безопасности при пользовании ледовыми пешеходными  и транспортными переправами;  прогнозов прохождения ледохода и ледообразования;  сроков закрытия (открытия) ледовых пешеходных и транспортных переправ;  информации о перевозках населения на островные территории внутренним водным транспортом;  информации о высоте подъема уровня воды в период паводка;  информации о территориях возможного подтопления;  о мерах безопасности на льду | Весь период | Пресс-служба Администрации городского округа  "Город Архангельск";  ГЦГЗ, |
| 9 | Организация проведения занятий с детьми по правилам безопасного поведения вблизи водоемов и на ледовом покрытии в весенний и осенне-зимний период | До начала спуска льда и  в период ледостава | Департамент образования Администрации городского округа "Город Архангельск";  Управление по физической культуре  и спорту Администрации городского округа "Город Архангельск":  Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа  "Город Архангельск" |
| 10 | Организация установки знаков безопасности в местах возможного несанкционированного выхода (выезда) населения на лед на территории городского округа "Город Архангельск": | До 25.11.2024 | УВМРиАО;  ГЦГЗ |
| 10.1 | В Октябрьском территориальном округе:  на правом берегу протоки Кузнечихи, в районе лодочного кооператива "Прибой";  на правом берегу протоки Кузнечихи, от ул. Гагарина до ул. Комсомольской;  на правом берегу р. Северной Двины, от ул. Логинова до ул. Свободы |
| 10.2 | В Ломоносовском территориальном округе:  на правом берегу р. Северной Двины, в районе д. 73 по наб. Северной Двины ("Молодежный сквер");  на правом берегу р. Северной Двины, за Михайло-Архангельским кафедральным собором;  на правом берегу р. Северной Двины, в районе Северодвинского моста;  на правом берегу р. Северной Двины, в районе ул. Чапаева;  на правом берегу р. Северной Двины, у ТЦ Макси по просп. Ленинградскому |
| 10.3 | В Северном территориальном округе:  на берегу протоки Кузнечихи р. Северной Двины, от ул. 40-летия Великой Победы до ул. Кировской;  на берегу протоки Кузнечихи р. Северной Двины, в районе ул. Ильича |
| 10.4 | В Маймаксанском территориальном округе:  на правом берегу р. Соломбалки, в районе остановки "Затон";  на левом берегу реки Повракулки, в районе школы № 68;  на левом берегу реки Повракулки, в районе д. 2 по ул. Вельможного;  на левом берегу реки Повракулки, в районе д. 2 по ул. Менделеева;  на правом берегу р Повракулки у места впадения в протоку Маймаксу поселок 22 лесозавода (причал 22 лесозавода);  на левом берегу протоки Маймаксы поселок 23 лесозавода, в районе д. 2  по ул. Портовой;  на правом берегу протоки Маймаксы, в районе д. 7 по ул. Сибирской  1-й проезд;  на правом берегу протоки Маймаксы, в районе д. 52 по ул. Сибирской;  на правом берегу реки Долгая щель, при впадении в протоку Маймаксу,  в районе д. 52, корп. 1 по ул. Ладожской; |
|  | на правом берегу реки Долгая щель, при впадении в протоку Маймаксу,  в районе причала;  на правом берегу протоки Кузнечихи поселка 29 лесозавода, в районе д. 10 по ул. Мудьюгской;  на правом берегу протоки Кузнечихи поселка 29 лесозавода, в районе д. 36 по ул. Мудьюгской |
| 10.5 | В территориальном округе Варавино-Фактория:  на правом берегу р. Северной Двины в районе храма Александра Невского (просп. Ленинградский, д. 262);  на правом берегу р. Северной Двины в районе д. № 1 по ул. Заливной;  на правом берегу р. Северной Двины в районе д. № 308  по просп. Ленинградскому;  на правом берегу р. Северной Двины в районе дома № 11 по ул. Тарасова;  на правом берегу р. Северной Двины в районе дома № 3 корп. 2  по ул. Силикатчиков |
| 10.6 | В Соломбальском территориальном округе:  на правом берегу протоки Маймаксы, в районе Лето КИЗ;  на правом берегу протоки Маймаксы, в районе причала 14 л/з;  на правом берегу протоки Маймаксы, наб. Г. Седова, в районе д. 75, корп. 1  по просп. Никольскому;  на левом берегу реки Соломбалки, напротив СШ № 50  по ул. Краснофлотской;  на левом берегу протоки Кузнечихи, в районе о. Мосеев;  на левом берегу протоки Кузнечихи, в районе парусного центра Норд;  на левом берегу протоки Кузнечихи, в районе д. 2 по ул. Советской;  на левом берегу протоки Кузнечихи, в районе д. 38, корп. 6 по ул. Валявкина;  на левом берегу протоки Кузнечихи, в районе д. 36 по ул. Сибирякова;  на правом берегу реки Соломбалки, в районе д. 1 по ул. Суханова; |
|  | на правом берегу реки Соломбалки, в районе д. 12 по ул. Кузнечевской;  на левом берегу протоки Кузнечихи, в районе д. 27 по ул. Суханова;  на левом берегу протоки Кузнечихи, в районе д. 2 по ул. Вал;  на левом берегу протоки Кузнечихи, в районе д. 5 по ул. Соломбальской |
| 10.7 | В территориальном округе Майская горка:  на правом берегу реки Северной Двины, Майский парк, от ул. Галушина  до ул. Кооперативной;  на правом берегу реки Северной Двины, в районе остановки "Школа № 95;  на правом берегу реки Северной Двины, в районе Краснофлотского моста;  на береговой полосе о. Краснофлотский, в районе автомобильного моста;  на береговой полосе о. Краснофлотский, в районе д. 26  по ул. Прибрежной;  о. Краснофлотский, в районе д. 23, стр. 22 по ул. Лермонтова;  на береговой полосе оз. Бутыгино, в районе причала (ул. Чкалова, 26);  на береговой полосе оз. Бутыгино, в районе д. 9 по ул. Молодежной;  на береговой полосе оз. Бутыгино, в районе д. 24 по ул. Уральской;  на береговой полосе оз. Бутыгино, в районе д. 17 по ул. Российской;  на берегу р. Юрас, в районе недостроенного моста (ул. Дачная) |
| 10.8 | В Цигломенском территориальном округе:  на левом берегу Никольского рукава, в районе д. 47, пос. Зеленец;  на левом берегу Никольского рукава, пос. Цигломень, в районе лодочной станции (правее здания 22 корп. 1, стр. 5 по ул. Кирпичного завода);  на левом берегу Никольского рукава, в районе д. 13 по ул. Кирпичного завода;  на левом берегу Никольского рукава, в районе д. 3 по ул. Кирпичного завода (у бывшего пирса пристани);  на левом берегу Никольского рукава, в районе переправы;  на берегу озера, в районе д. 25 по ул. Кирпичного завода |  |
| 10.9 | В Исакогорском территориальном округе:  на берегу оз. Волохница, в районе д. 2, корп. 1 по ул. Дрейера;  на левом берегу реки Северной Двины, в районе д. 14 по ул. Дежнёвцев;  на берегу оз. Корзиха, в районе д. 82, по ул. Адмирала Макарова;  на берегу оз. Корзиха, в районе д. 11 по ул. Парковой;  на берегу оз. Корзиха, в районе д. 51 по ул. Адмирала Макарова;  на берегу реки Цигломинка (Исакогорка), в районе д. 15, корп. 1,  по ул. Доковской;  на берегу реки Цигломинка (Исакогорка), в районе д. 34  по ул. Караванной;  на берегу реки Цигломинка (Исакогорка), в районе д. 12  по ул. Караванной;  на берегу реки Цигломинка (Исакогорка), в районе пешеходного моста;  на берегу реки Цигломинка (Исакогорка), в районе д. 51  по ул. Вычегодской, д. 12, корп. 2 |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_