**Приложение**

к постановлению мэрии

города Архангельска

от 05.11.2014 № 918

**"Приложение № 1**

к муниципальной программе "Строи-тельство социального жилья для пересе-ления граждан из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда в городе Архангельске на 2012-2014 годы"

**ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ**

**муниципальной программы "Строительство социального жилья для переселения граждан из непригодного**

**для проживания (аварийного) жилищного фонда в городе Архангельске на 2012-2014 годы"**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия  | Исполнителимероприятий | Период реализа-ции (год) | Объем финансирования,руб. | Ожидаемые результаты  |
| Всего | в т.ч. по источникам финансирования |
| средства Фонда  | областной бюджет | городской бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Проектирование и строитель-ство жилых домов в Северном и Цигломенском террито-риальных округах | Служба ЗМГХ, ДГХ | 2012-2015 | 3 060 160 526,93 | 1 641 981 482,62 | 1 368 464 835,02 | 49 714 209,29 | Ввод в эксплуатацию жилых домов общей площадью 91 120,59 кв.м |
|  | в том числе: |
| 1.1 | три 12-квартирных жилых дома (2 секции 3-Г) по ул.Конзихинской в Северном территориальном округе |  | 2012-2013,в т.ч:20122013 | 54 440 551,5345 737 636,508 702 915,03 | 31 707 018,0031 707 018,00 | 8 735 607,008 735 607,00 | 13 997 926,535 295 011,508 702 915,03 | Ввод в эксплуатацию общей площади жилья – 1 738,90 кв.м |
| 1.2 | один 12-квартирный жилой дом (секции 3-Г и 4-Ж);два 12-квартирных жилых дома (2 секции 3-Г) по ул.Конзихинской в Северном территориальном округе;шестнадцать 18 и 21 квартирных домов (секций) по ул. Цигломенской в Цигломенском территориальном округе |  | 2014 | 452 250 147,40 | 431 119 393,09 | 9 445 071,55 | 11 685 682,76 | Ввод в эксплуатацию общей площади жилья – 15 581,98 кв.м |

2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.3 | один 12-квартирный жилой дом (секции 3-Г и 4-Ж); три 12-квартирных жилых дома (2 секции 3-Г);два 18-квартирных жилых дома (2 секции 3-Г и секция 4 -Ж) по ул.Конзихинской в Северном территориальном округе;тридцать девять 18 и 21 квартирных домов в Цигломенском территориальном округе  |  | 2015 | 2 553 469 828,00 | 1 179 155 071,53 | 1 350 284 156,47 | 24 030 600,00 | Ввод в эксплуатацию общей площади жилья – 73 799,71 кв.м |

Условные обозначения: Служба ЗМГХ – Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству, ДГХ – департамент городского хозяйства мэрии города.".

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Пояснительная записка**

**к проекту постановления мэрии города**

О внесении изменений в муниципальную программу

"Строительство социального жилья для переселения граждан

из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда

в городе Архангельске на 2012-2014 годы"

В муниципальную программу "Строительство социального жилья для переселения граждан из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда в городе Архангельске на 2012-2014 годы ", утвержденную постановлением мэрии города Архангельска от 08.11.2011 № 524 (с изменениями), предлагается внести следующее изменение:

1. Уменьшить объем финансового обеспечения мероприятия «Проектирование и строительство жилых домов в Северном и Цигломенском территориальных округах» в 2014 году на 10 942 тыс. руб. за счет средств городского бюджета. (Распределение площади жилых помещений домов по ул. Конзихинской выполнено без превышения. Предусмотренные бюджетные ассигнования не требуются.).

**И.о. начальника службы заместителя**

**мэра города по городскому хозяйству Т.А.Перова**