Приложение № 1

к постановлению мэра

города Архангельска

от 12.08.2011 № 372

"Приложение № 2

к долгосрочной целевой программе  "Энергосбережение и повышение энергети-ческой эффективности в  муниципальных учреждениях муниципального образования

"Город Архангельск" на 2010-2016 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в  муниципальных учреждениях муниципального образования "Город Архангельск" на 2010 – 2016 годы"

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финанси-рования (тыс.руб.) | Сроки реализа-ции | Заказчики | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка нормативных документов по энергоэф-фективности: положение о порядке отбо-ра объектов для реализа-ции энергосберегающих мероприятий; положение об установле-нии долгосрочных лими-тов потребления энерго-ресурсов; положение об оценке эффекта от проведения энергосберегающих меро-приятий и потенциала энергосбережения; положение об учёте эконо-мии средств от проведения энергосберегающих меро-приятий по Программе; типовое положение о мате-риальном стимулировании работников муниципаль-ных учреждений за эконо-мию энергетических ресурсов | - | 2010 | Служба заместителя мэра города по городскому хозяй-ству, департамент здравоохранения и социальной поли-тики мэрии города, департамент образо-вания мэрии города, управление культуры и молодежной поли-тики мэрии города, управление по физи-ческой культуре и спорту мэрии города | Служба замес-тителя мэра горо-да по городскому хозяйству, департамент здравоохранения и социальной политики мэрии города, департа-мент образования мэрии города, управление куль-туры и молодеж-ной политики мэрии города, управление по физической куль-туре и спорту мэрии города |

2

| 2. | Проведение энергетичес-кого обследования зданий муниципальных учрежд-ений и получение энерге-тических паспортов, составленных по результа-там энергетических обследований | 2 719,0 25723,0 | 2011 2012 | Департамент здра-воохранения и социальной полити-ки мэрии города, департамент образования мэрии города, управление культуры и моло-дежной политики мэрии города, управление по физи-ческой культуре и спорту мэрии города | Муниципальные учреждения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Департамент здравоохра-нения и социальной политики мэрии города | 618,0 | 2011 |  |  |
|  | Департамент образования мэрии города | 2 101,0 | 2011 |  |  |
| 3. | Разработка проектно-смет-ной документации на капитальный ремонт и модернизацию зданий муниципальных учреж-дений и проведение техни-ческих и технологических мероприятий по энергосбе-режению в муниципальных учреждениях по результа-там энергетических обследований, | 470,0 - - 5 789,0 21000,0 25000,0 30000,0 | 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 | Служба заместителя мэра города по городскому хозяй-ству, департамент здравоохранения и социальной поли-тики мэрии города | Служба замес-тителя мэра горо-да по городскому хозяйству, муниципальные учреждения |
| 3.1. | в том числе: департамент здравоохра-нения и социальной политики мэрии города | 470,0 | 2010 |  |  |
| 4. | Проведение энергомони-торинга использования тепловой и электрической энергии в зданиях муници-пальных учреждений | - | 2011- 2016 | Служба заместителя мэра города по городскому хозяй-ству, департамент здравоохранения и социальной полити-ки мэрии города, департамент обра-зования мэрии города, управление культуры и моло-дежной политики мэрии города, управление по физи-ческой культуре и спорту мэрии города | Муниципальные учреждения |

3

| 5. | Разработка системы про-фессиональной эксплуата-ции и технического обслу-живания зданий муници-пальных учреждений | 150,0 162,2 171,0 | 2010 2011 2012 | Департамент здра-воохранения и социальной поли-тики мэрии города, департамент образо-вания мэрии города, управление культуры и молодежной политики мэрии города, управление по физической культуре и спорту мэрии города | Муниципальные учреждения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Департамент здравоохра-нения и социальной политики мэрии города | 30,0 33,0 34,0 | 2010 2011 2012 |  |  |
|  | Департамент образования мэрии города | 90,0 97,0 103,0 | 2010 2011 2012 |  |  |
|  | Управление культуры и молодежной политики мэрии города | 15,0 16,2 17,0 | 2010 2011 2012 |  |  |
|  | Управление по физической культуре и спорту мэрии города | 15,0 16,0 17,0 | 2010 2011 2012 |  |  |
| 6. | Заключение муниципаль-ных энергосервисных договоров (контрактов) | - | 2012 - 2016 | Департамент здра-воохранения и социальной полити-ки мэрии города, департамент образо-вания мэрии города, управление культуры и молодежной поли-тики мэрии города, управление по физи-ческой культуре и спорту мэрии города | Муниципальные учреждения |
| 7. | Модернизация систем освещения помещений и зданий муниципальных учреждений | 1804,0 3050,8 317,0 | 2010 2011 2012 | Департамент здра-воохранения и социальной полити-ки мэрии города, департамент образо-вания мэрии города, управление культуры и молодежной поли-тики мэрии города, управление по физи-ческой культуре и спорту мэрии города | Муниципальные учреждения |
| 7.1 | Оснащение энергосбере-гающими лампами и светильниками, | 1674,0 2747,8 96,0 | 2010 2011 2012 |  |  |
|  | в том числе: департамент здравоохра-нения и социальной политики мэрии города | 1334,0 720,0 19,0 | 2010 2011 2012 |  |  |
|  | департамент образования мэрии города | 262,0 1601,0 43,0 | 2010 2011 2012 |  |  |
|  | управление культуры и молодежной политики мэрии города | 35,0 420,8 34,0 | 2010 2011 2012 |  |  |
|  | управление по физической культуре и спорту мэрии города | 43,0 6,0 | 2010 2011 |  |  |

4

| 7.2 | Оснащение сенсорными приборами включения освещения, | 130,0 303,0 221,0 | 2010 2011 2012 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в том числе: департамент здравоохра-нения и социальной политики мэрии города | 65,0 116,0 98,0 | 2010 2011 2012 |  |  |
|  | департамент образования мэрии города | 65,0 187,0 123,0 | 2010 2011 2012 |  |  |
| 8. | Оснащение зданий муни-ципальных учреждений приборами учёта исполь-зуемых энергетических ресурсов (тепловая и электрическая энергия, вода), регуляторами давления и температуры (в том числе разработка проектно-сметной документации), | 2 587,0 6 068,0 | 2010 2011 | Департамент здраво-охранения и социаль-ной политики мэрии города, департамент образования мэрии города | Муниципаль-ные учрежде-ния |
|  | в том числе: департамент здравоохра-нения и социальной политики мэрии города | 2 587,0 4 539,0 | 2010 2011 |  |  |
|  | департамент образования мэрии города | 1 529,0 | 2011 |  |  |
| 9. | Проектирование и реконструкция теплового пункта здания МДОУ "Детский сад № 20" в рамках совместного проекта с фирмой "ENSI" | 674,0, в т.ч. из городско-го бюдже-та 368,0; из внебюд-жетных источни-ков 306,0 | 2010 | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству |
|  | Всего | 125 685,0, в том числе: городской бюджет – 125 379,0; внебюджет-ные источ-ники – 306,0, |  |  |  |

5

|  |  | в т.ч.: 5 685,0, в том числе: городской бюджет – 5 379,0, внебюджет-ные источ-ники – 306,0 | 2010 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 12 000,0 | 2011 |  |  |
|  |  | 26211,0 | 2012 |  |  |
|  |  | 5 789,0 | 2013 |  |  |
|  |  | 21000,0 | 2014 |  |  |
|  |  | 25000,0 | 2015 |  |  |
|  |  | 30000,0 | 2016 |  |  |

".

______________

Приложение № 2

к постановлению мэра

города Архангельска

от 12.08.2011 № 372

"Таблица № 3

Расчет стоимости оснащения зданий и помещений

муниципальных учреждений энергосберегающими лампами и светильниками

| N п/п | Муниципаль- ные учреж- дения, находя-щиеся в ведении | Необходимо заменить ламп накали- вания/ светиль-ников шт. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во приобр. ламп, шт. | Стоим., тыс.руб. | Кол-во приобр. ламп, шт. | Стоим., тыс.руб. | Кол-во устан. светиль-ников | Стоим., тыс.руб. | Кол-во приобр. ламп, шт. | Стоим., тыс.руб. |
| 1 | Департамент здравоохране-ния и социаль- ной политики мэрии города | 20170 | 13340 | 1334,0 | 6670 | 720,0 | 0 | 0 | 160 | 19,0 |
| 2 | Департамент образования мэрии города | 10894/342 | 2620 | 262,0 | 7890 | 851,0 | 342 | 750,0 | 384 | 43,0 |
| 3 | Управление культуры и молодежной политики мэрии города | 4545 | 350 | 35,0 | 3900 | 420,8 | 0 | 0 | 295 | 34,0 |
| 4 | Управление по физической культуре и спорту мэрии города | 482 | 430 | 43,0 | 52 | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО | 36091/342 | 16740 | 1674,0 | 18512 | 1997,8 | 342 | 750,0 | 839 | 96,0 |

Стоимость одной лампы в ценах 2010 года - 100 рублей.

Стоимость оснащения одного светильника в ценах 2011 года –                             2193 рубля.".

__________