| КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории МО "Город Архангельск", на 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № в региональной программе | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая пло- щадь много- квартир-ного дома, всего кв.м | Площадь помещений многоквартирного дома |  |  |  | Стоимость капитального ремонта, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  | Вид работ (услуг) по капитальному ремонту многоквартирного дома | Удель- ная стои- мость ка-питального ремонта 1 кв.м общей площади помеще- ний в много- квартир- ном доме, тыс.руб. | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м общей площади помещений в многоквар- тирном доме | Плановая дата завершения работ* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего кв.м | в том числе жилых помеще- ний, находя- щихся в соб- ствен- ности граждан, кв.м |  | Коли- чество жите- лей, прожи- вающих в МКД на дату утвер- ждения кратко- срочного плана | Всего | за счет средств Фонда содей- ствия рефор- миро- ванию ЖКХ | за счет средств област- ного бюджета |  | за счет средств мест- ного бюд- жета |  | за счет средств собствен- ников |  |  |  |  |
|  |  |  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 1 | 14 | 15 |  | 16 |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|  |  | Октябрьский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В соответствии с постановлением от 21.08.2014 № 333-пп "Об утверждении размеров пре-дельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД, которые могут оплачиваться РО за счет средств ФКР общего имущества в МКД, расположенных на территории Архангельской области" |  |
| 1 | 528 | Ул.Свободы, 21 | 1964 | - | Кирп. | 4 | 2 | 1273,6 | 1273,6 | 1217,7 |  | 48 | 3 266,61 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3 266,61 | Кровля, ХВС,ГВС, канализация, теплоснабжение, электроснабжение | 2,56 |  | 2015-2016 годы |
| 2 | 227 | Ул.Вологодская, 25 | 1966 | Нет | Кирп. | 5 | 4 | 4033,0 | 3157,3 | 609,5 |  | 136 | 8 098,03 | 0 | 0 |  | 0 |  | 8 098,03 | Кровля, ХВС,ГВС, канализация, теплоснабжение, электроснабжение | 2,56 |  | 2015-2016 годы |
| 3 | 12 | Наб.Сев.Двины, 87 | 1932 | 2009-2010 | Кирп. | 4 | 4 | 2911,0 | 2199,3 |  |  | 42 | 5 640,90 | 0 | 0 |  | 0 |  | 5 640,90 | Кровля, ХВС,ГВС, канализация, теплоснабжение, электроснабжение | 2,56 |  | 2015-2016 годы |
| 4 | 302 | Ул.Гагарина, 5 | 1962 | - | Кирп. | 5 | 4 | 3444,0 | 2480,3 | 2400 |  | 101 | 6 361,62 | 0 | 0 |  | 0 |  | 6 361,62 | Кровля, ХВС,ГВС, канализация, теплоснабжение, электроснабжение | 2,56 |  | 2015-2016 годы |
|  |  | Ломоносовский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 193 | Ул.Воскресенская, 90 | 1964 | Нет | Кирп. | 5 | 2 | 1796,4 | 1032,5 | 235,1 |  | 40 | 2 085,16 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 085,16 | Кровля, ХВС,ГВС, теплоснабжение | 2,02 |  | 2015-2016 годы |
| 6 | 171 | Ул.Володарского, 8 | 1961 | Нет | Кирп. | 5 | 4 | 4117,2 | 2939,9 | 217,8 |  | 108 | 5 476,45 | 0 | 0 |  | 0 |  | 5 476,45 | Кровля, ХВС, теплоснабжение, электроснабжение | 1,86 |  | 2015-2016 годы |
|  |  | Округ Майская горка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 84 | Ул.Калинина, 22, корп.1 | 1970 | Нет | Дерев. | 2 | 3 | 583,0 | 519,3 | 395,40 |  | 22 | 3 313,47 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3 313,47 | Фундамент, кровля | 6,38 |  | 2015-2016 годы |
| 8 | 75 | Ул.Калинина, 14 | 1957 | Нет | Дерев. | 2 | 1 | 445,1 | 410,9 |  | 94,00 | 26 | 716,95 | 0 |  | 0 |  | 0 | 716,95 | Кровля | 1,74 | В соответствии с постановлением от 21.08.2014 № 333-пп "Об утверждении размеров пре-дельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД, которые могут оплачиваться РО за счет средств ФКР общего имущества в МКД, расположенных на территории Архангельской области" | 2015-2016 годы |
|  |  | Округ Варавино-Фактория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 160 | Ул.Кирова, 1, корп.1 | 1935 | 1970 | Дерев. | 2 | 2 | 549,9 | 549,9 |  | 276,1 | 24 | 3 508,71 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 508,71 | Фундамент, кровля | 6,38 |  | 2015-2016 годы |
| 10 | 161 | Ул.Кирова, 2 | 1926 | Нет | Дерев. | 2 | 4 | 450,9 | 450,9 |  | 106,2 | 22 | 2 877,03 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 877,03 | Фундамент, кровля | 6,38 |  | 2015-2016 годы |
| 11 | 273 | Ул.Шкулева, 12 | 1931 | Нет | Дерев. | 2 | 2 | 584,4 | 534,8 |  | 199,3 | 33 | 3 412,37 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 412,37 | Фундамент, кровля | 6,38 |  | 2015-2016 годы |
|  |  | Соломбальский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 140 | Ул.Гуляева, 123, корп.1 | 1935 | Нет | Дерев. | 2 | 2 | 590,1 | 590,1 |  | 291,4 | 26 | 3 765,22 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 765,22 | Фундамент, кровля | 6,38 |  | 2015-2016 годы |
| 13 | 139 | Ул.Гуляева, 122, корп.1 | 1958 | Нет | Дерев. | 2 | 1 | 401,8 | 401,8 |  | 401,8 | 17 | 2 563,74 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 563,74 | Фундамент, кровля | 6,38 |  | 2015-2016 годы |
| 14 | 43 | Ул.Адм.Кузнецова, 28, корп.1 | 1960 | Нет | Дерев. | 2 | 2 | 719,7 | 719,7 |  | 180,3 | 40 | 135,15 | 0 |  | 0 |  | 0 | 135,15 | Электроснабжение | 0,19 |  | 2015-2016 годы |
|  |  | Маймаксанский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 29 | Ул.Буденного, 3 | 1938 | 1960 | Дерев. | 2 | 2 | 612,8 | 612,8 |  | 265,2 | 22 | 3 910,06 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 910,06 | Фундамент, кровля | 6,38 |  | 2015-2016 годы |
| 16 | 330 | Ул.Победы, 27 | 1933 | Нет | Дерев. | 2 | 2 | 599,8 | 546,6 |  | 65,8 | 26 | 2 533,93 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 533,93 | Фундамент | 4,64 |  | 2015-2016 годы |
| 17 | 329 | Ул.Победы, 25 | 1931 | Нет | Дерев. | 2 | 2 | 591,1 | 542,7 |  | 59,6 | 30 | 3 462,77 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 462,77 | Фундамент, кровля | 6,38 |  | 2015-2016 годы |
|  |  | Северный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 18 | Ул.Добролюбова, 15 | 1950 | Нет | Дерев. | 2 | 2 | 390,0 | 390 |  | 190,6 | 14 | 2 488,45 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 488,45 | Фундамент, кровля | 6,38 |  | 2015-2016 годы |
| 19 | 102 | Ул.Кутузова, 9 | 1958 | Нет | Дерев. | 2 | 1 | 431,2 | 431,2 |  | 48,5 | 23 | 2 751,33 | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 751,33 | Фундамент, кровля | 6,38 |  | 2015-2016 годы |
|  |  | Исакогорский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 342 | Ул.Павла Орлова, 6 | 1957 | Нет | Дерев | 2 | 2 | 450,6 | 450,6 |  | 252,6 | 15 | 4 932,11 | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 932,11 | Фундамент, кровля, печи, септик, электроснабжение | 10,95 |  | 2015-2016 годы |
| 21 | 372 | Ул.Пирсовая, 49 | 1962 | Нет | Дерев | 2 | 3 | 699,7 | 699 |  | 265,9 | 37 | 7 651,02 | 0 |  | 0 |  | 0 | 7 651,02 | Фундамент, кровля, печи, септик, электроснабжение | 10,95 |  | 2015-2016 годы |
|  |  | Цигломенский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015-2016 годы |
| 22 | 84 | Ул.Куйбышева, 8 | 1934 | Нет | Дерев. | 2 | 2 | 424,2 | 424,2 |  | 144,2 | 22 | 4 308,46 | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 308,46 | Фундамент, кровля, печи, септик, электроснабжение | 10,16 |  | 2015-2016 годы |
|  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 26099,5 | 21357,4 |  | 7917,0 |  | 83 259,54 |  |  |  |  |  | 83 259,54 |  | 3,90 |  |  |

*- переходящие объекты, полный комплекс работ по капитальному ремонту общедомового имущества, предусмотренный положениями Жилищного кодекса Российской Федерации, выполняется в течение 2015-2016 годов.".

________________