**Проверка использования в 2018 году – истекшем периоде 2020 года бюджетных средств**

**на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в муниципальном образовании «Город Архангельск»**

Контрольно-счетной палатой проведена проверка использования в 2018 году – истекшем периоде 2020 года бюджетных средств на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в муниципальном образовании «Город Архангельск» (совместно с прокуратурой города Архангельска).

По результатам проведенной выборочной проверки установлены следующие нарушения (замечания):

1. Не отражение в бухгалтерском учете предоставленных Подрядчиками в качестве обеспечения исполнения контрактов банковских гарантий на забалансовом счете.

2. Условий муниципального контракта в части выполнения Подрядчиком работ по устройству бесшовного эпоксидно-каучукового покрытия ненадлежащим образом (наличие дефектов резинового покрытия, выявленных в период гарантийного срока).

3. Части 6 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и условий муниципальных контрактов в части не направления в адрес технического заказчика требований об уплате штрафа в связи с оказанием услуги, которая по качеству не соответствует требованиям контрактов.

4. Условий муниципальных контрактов в части устранения недостатков в пределах гарантийных сроков.

5. Не соблюдение принципа эффективности использования бюджетных средств, установленного ст.34 Бюджетного кодекса РФ, выразившееся в неэффективном расходовании средств городского бюджета на общую сумму 154,71 тыс. рублей.

6. Пункта 1 статьи 743 ГК РФ, частей 1, 2 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ и условий муниципального контракта в части принятия и оплаты невыполненных работ на общую сумму 2 222,21 тыс. рублей (то есть совершено нецелевое использование бюджетных средств).

7. Пункта 2.7.5 Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах РФ, утвержденных Приказом Госстроя РФ от 15.12.1999 №153, и ненадлежащего исполнения условий муниципального контракта в части выполнения работ по устройству газонов.

8. Бесшовное покрытие детской площадки находится в неудовлетворительном состоянии.

9. Выполнена установка игрового оборудования песочницы и горки с нарушением требований пунктов 4.3.22.2, 4.3.26.9 ГОСТ Р 52169-2012.

10. Условий соглашения финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в части нарушения срока направления денежных средств в адрес администрации округа.

11. Администрацией округа должным образом не велась работа по судебному взысканию пени за нарушение подрядчиком срока выполнения работ в рамках муниципального контракта.

12. Условий муниципального контракта администрацией округа в части отсутствия акта приемки работ, заверенного подписями всех сторон без наличия замечаний.

13. Пункта 7.3.19-7.3.21. «ГОСТ Р 21.1101-2013 Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», утвержденного Приказом Росстандарта от 11.06.2013 №156-ст, в части отсутствия даты внесения изменений в откорректированной проектной документации.

В соответствии со статьей 17 Положения о контрольно-счетной палате муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного решением Архангельской городской Думы от 25.04.2012 №420, в целях рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных нарушений, а также мер по пресечению и предупреждению нарушений контрольно-счетной палатой в адрес администрации Исакогорского и Цигломенского территориальных округов Администрации муниципального образования «Город Архангельск», администрации Октябрьского территориального округа Администрации муниципального образования «Город Архангельск» направлены представления и информационные письма с указанием нарушений, не являющихся нарушениями бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, а также предложения по их устранению.

Информация о результатах проверки направлена Главе муниципального образования «Город Архангельск», в Архангельскую городскую Думу, прокуратуру города Архангельска, УМВД России по городу Архангельску.