**Проверка использования бюджетных средств на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в территориальном округе Варавино-Фактория муниципального образования «Город Архангельск» в 2018 - 2021 годах**

Контрольно-счетной палатой проведена проверка использования бюджетных средств на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в территориальном округе Варавино-Фактория муниципального образования «Город Архангельск» в 2018 - 2021 годах (совместно с прокуратурой города Архангельска).

По результатам проведенной выборочной проверки установлены следующие нарушения (недостатки):

1. Части 3 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон №44-ФЗ) в части направления документов в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по казначейскому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, с нарушением срока.

2. Должным образом не ведется работа по судебному взысканию пени за нарушение Подрядчиком срока выполнения работ в рамках муниципального контракта.

3. Не отражение в бухгалтерском учете предоставленной Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта банковской гарантии на забалансовом счете, что привело к искажению показателей Справки о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах (в составе Баланса формы 0503130).

4. Статьи 743 ГК РФ и условий муниципальных контрактов в части принятия и оплаты невыполненных работ.

5. Статьи 34 БК РФ в части неэффективного использования бюджетных средств.

6. Условий муниципальных контрактов в части принятия работ без соответствующих документов и с нарушением сроков.

7. Подпункта 3 пункта 1 статьи 162 БК РФ, частей 1, 3 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», условий муниципального контракта в части нанесения ущерба городскому бюджету.

8. Пункта 4.3.3 ГОСТ Р 52169-2012 в части эксплуатации металлического ограждения без защиты его элементов от коррозии.

9. Пункта 4.9.3, 4.9.5 Правил благоустройства города Архангельска, утвержденных решением Архангельской городской Думы от 25.10.2017 №581, в части не обеспечения надежной фиксации и устойчивости лавок.

10. Части 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ и условий муниципальных контрактов в части не направления в адрес подрядчиков и эксперта требований об уплате штрафа в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств.

В соответствии со статьей 17 Положения о контрольно-счетной палате городского округа «Город Архангельск», утвержденного решением Архангельской городской Думы от 25.04.2012 №420, в целях устранения выявленных нарушений, а также мер по пресечению и предупреждению нарушений контрольно-счетной палатой в адрес департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа «Город Архангельск» направлено представление.

Информация о результатах проверки направлена Главе городского округа «Город Архангельск», в Архангельскую городскую Думу, прокуратуру города Архангельска.