Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

**Вопрос:** Об оплате контракта, если его условиями предусмотрены отдельные этапы исполнения и авансовая оплата.

**Ответ:**

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО

от 23 января 2020 г. N 24-03-07/3717

Департамент бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина России (далее - Департамент), рассмотрев обращение по вопросу о применении положений Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=F5B5797092EAB0DEA825709F79FFE53CF90E924573EA1DBF5EE5DB3EB9CAB97059BA34C95D9643BD0A87847A5A53j9L) от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ) в части выплаты аванса, сообщает следующее.

В соответствии с [пунктом 11.8](consultantplus://offline/ref=F5B5797092EAB0DEA825709F79FFE53CF908964E78EA1DBF5EE5DB3EB9CAB9704BBA6CC55F9658BD0792D22B1C6C9720B5B3361705A395335Bj0L) Регламента Министерства финансов Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 14.09.2018 N 194н, Минфином России не осуществляется разъяснение законодательства Российской Федерации, практики его применения, практики применения нормативных правовых актов Минфина России, а также толкование норм, терминов и понятий, за исключением случаев, если на него возложена соответствующая обязанность или если это необходимо для обоснования решения, принятого по обращению.

Также Минфин России не обладает ни надзорными, ни контрольными функциями и (или) полномочиями в отношении осуществляемых закупок, в связи с чем не вправе рассматривать вопрос о правомерности совершенных и (или) совершаемых действий участниками контрактной системы в сфере закупок.

Вместе с тем Департамент в рамках своей компетенции считает возможным сообщить следующее.

Согласно [части 1 статьи 34](consultantplus://offline/ref=F5B5797092EAB0DEA825709F79FFE53CF90E924573EA1DBF5EE5DB3EB9CAB9704BBA6CC55D965AB65AC8C22F553B9A3CB5A928111BA359j5L) Закона N 44-ФЗ контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки или приглашением принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документацией о закупке, заявкой, окончательным предложением участника закупки, с которым заключается контракт, за исключением случаев, в которых в соответствии с Законом N 44-ФЗ извещение об осуществлении закупки или приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документация о закупке, заявка, окончательное предложение не предусмотрены.

В соответствии с [пунктом 1 части 13 статьи 34](consultantplus://offline/ref=F5B5797092EAB0DEA825709F79FFE53CF90E924573EA1DBF5EE5DB3EB9CAB9704BBA6CC55C9E5AB65AC8C22F553B9A3CB5A928111BA359j5L) Закона N 44-ФЗ в контракт включаются обязательные условия о порядке и сроках оплаты товара, работы или услуги, в том числе с учетом положений [части 13 статьи 37](consultantplus://offline/ref=F5B5797092EAB0DEA825709F79FFE53CF90E924573EA1DBF5EE5DB3EB9CAB9704BBA6CC55D9755B65AC8C22F553B9A3CB5A928111BA359j5L) Закона N 44-ФЗ, о порядке и сроках осуществления заказчиком приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов) или оказанной услуги в части соответствия их количества, комплектности, объема требованиям, установленным контрактом, о порядке и сроках оформления результатов такой приемки, а также о порядке и сроке предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспечения гарантийных обязательств в случае установления в соответствии с [частью 4 статьи 33](consultantplus://offline/ref=F5B5797092EAB0DEA825709F79FFE53CF90E924573EA1DBF5EE5DB3EB9CAB9704BBA6CC55D965BB65AC8C22F553B9A3CB5A928111BA359j5L) Закона N 44-ФЗ требований к их предоставлению.

В случае если контрактом предусмотрены его поэтапное исполнение и выплата аванса, в контракт включается условие о размере аванса в отношении каждого этапа исполнения контракта в виде процента от размера цены соответствующего этапа.

Таким образом, в случае если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения, а также предусмотрены авансовые платежи, то выплата аванса осуществляется поэтапно и в размере, предусмотренном контрактом.

В части применения [Методики](consultantplus://offline/ref=F5B5797092EAB0DEA825709F79FFE53CF90A99437EEA1DBF5EE5DB3EB9CAB9704BBA6CC55F965DBC0F92D22B1C6C9720B5B3361705A395335Bj0L) составления графика выполнения строительно-монтажных работ и графика оплаты выполненных по контракту (договору), предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства, работ, утвержденной приказом Минстроя России от 5 июня 2018 г. N 336/пр (далее - Методика), сообщаем следующее.

В соответствии с [положением](consultantplus://offline/ref=F5B5797092EAB0DEA825709F79FFE53CF90E924072EC1DBF5EE5DB3EB9CAB9704BBA6CC1589D09EC4ACC8B7858279A26ABAF361151jBL) о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1038, Минстрой России является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию, в том числе в сфере строительства (включая вопросы применения в строительстве материалов, изделий и конструкций), архитектуры, градостроительства (за исключением территориального планирования), а также Минстрой России является разработчиком [Методики](consultantplus://offline/ref=F5B5797092EAB0DEA825709F79FFE53CF90A99437EEA1DBF5EE5DB3EB9CAB9704BBA6CC55F965DBC0F92D22B1C6C9720B5B3361705A395335Bj0L), в связи с чем по вопросу применения [Методики](consultantplus://offline/ref=F5B5797092EAB0DEA825709F79FFE53CF90A99437EEA1DBF5EE5DB3EB9CAB9704BBA6CC55F965DBC0F92D22B1C6C9720B5B3361705A395335Bj0L) заявитель вправе обратиться в адрес Минстроя России.

Заместитель директора Департамента

Д.А.ГОТОВЦЕВ

23.01.2020