Приложение

к постановлению Администрации

МО "Город Архангельск"

от 07 июля 2016 г. № 782

**КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН**

реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории МО "город Архангельск" на 2016 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | № в региональной программе | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию | Год завершения последнего капитального ремонта | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь многоквартирного дома  в кв.м | Площадь помещений многоквартирного дома всего  в кв.м | в т.ч. жилых помещений, находящихся в собственности граждан  в кв.м | Количество проживающих, чел. | Стоимость капитального ремонта всего,  в руб. | в т.ч. за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХруб. | в т.ч.  за счет средств областного бюджета,  в руб. | в т.ч.  за счет средств местного бюджета,  в руб. | в т.ч.  за счет средств собствен-ников,  в руб. | Виды работ по капитальному (услуг) ремонту многоквартирного дома | Удель-ная стои-мость капре-монта 1 кв.м общей площади поме-щений в МКД,тыс.руб. | Предельная стоимость капремонта 1 кв.м общей площади помещений в МКД | Плановая дата завершения работ |
|  |  | **Октябрьский округ** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 528 | Ул.Свободы, 21 | 1964 | - | кирп. | 4 | 2 | 1 273,60 | 1 273,60 | 1 217,70 |  | 2897529,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2897529,15 | газоснабжение, подвальное помещение, фасад, проект гвс, проект газоснабжения | 2,28 | В соответствии с Постановлением от 21.08.2014 №333-пп «Об утверждении размеров предельной стоимости работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД, которые могут оплачиваться за счет средств ФКР общего имущества в МКД, расположенных на территории Архангельской области». | декабрь 2016г.  декабрь 2016г.  декабрь 2016г. |
| 2 | 227 | Ул.Вологодская, 25 | 1966 | нет | кирп. | 5 | 4 | 4 033,00 | 3 762,30 | 609,50 | 136 | 1079554,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1079554,36 | подвальное помещение проект гвс | 0,3 |
| 3 | 12 | Ул. Наб.Сев.Двины, 87 | 1932 | 2009-2010 | кирп. | 4 | 4 | 2 911,00 | 2 911,00 | 0,0 |  | 5912444,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5912444,77 | подвальное помещение, фасад, проект гвс | 2,03 |
| 4 | 302 | Ул.Гагарина, 5 | 1962 | - | кирп. | 5 | 4 | 3 806,3 | 3 216,30 | 2 400,00 |  | 8659598,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8659598,94 | газоснабжение, подвальное помещение, фасад, проект гвс, проект газоснабжения | 2,28 |
| 5 | 541 | Ул. Суворова,14 | 1965 | - | кирп. | 5 | 3 | 3 180,10 | 3 180,10 | 2 880,00 |  | 11263914,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11263914,20 | кровля, проект гвс ХВС, ГВС, проект э/снабжения водоотведение,теплоснабжение, электроснабжение | 3,54 |
| 6 | 210 | Ул. Авиационная, 4 | 1964 | - | кирп. | 4 | 3 | 1 969,30 | 1 969,30 | 1 307,30 |  | 6679964,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6679964,07 | кровля, ХВС,ГВС, водоотведение, тепло-снабжение, проект э/снаб-жения, электроснабжение | 2,44 |
| 7 | 211 | Ул. Авиационная, 7 | 1969 | - | кирп. | 5 | 4 | 3 187,50 | 3 187,50 | 2 373,00 |  | 11290125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11290125,00 | кровля, ХВС,ГВС, водоотведение, тепло-снабжение, проект э/снаб-жения электроснабжение, проект кровли | 3,54 |
| 8 | 75 | Пр.Ломоносова, 289 корп.1 | 1965 | - | панел. | 5 | 2 | 4 837,20 | 4 837,20 | 4 363,40 |  | 17133362,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17133362,40 | кровля, ХВС,ГВС, проект э/снабжения, водо-отведение, проект гвс, теплоснабжение, электроснабжение | 3,54 |
|  |  | **Ломоносовский округ** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 193 | Ул.Воскресенская, 90 | 1964 | нет | кирп. | 5 | 2 | 1 796,40 | 1 541,40 | 235,10 | 40 | 4775657,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4775657,96 | газоснабжение, водоот-ведение, электроснабже-ние, проект э/снабжения, подвальное помещение, фасад , проект газоснабжения | 2,66 |
| 10 | 171 | Ул.Володарского, 8 | 1961 | нет | кирп. | 5 | 4 | 4 117,20 | 3 243,30 | 217,80 | 108 | 9846918,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9846918,26 | газоснабжение, ГВС, водоотведение, фасад, проект газоснабжения | 2,39 |
| 11 | 159 | Ул. Володарского, 11 | 1961 | нет | кирп. | 5 | 2 | 2 058,40 | 1 575,80 | 1 374,80 |  | 5581483,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5581483,60 | кровля, ХВС, ГВС, водо-отведение, теплоснабже-ние, электроснабжение, проект гвс, проект э/снабжения | 2,71 |
|  |  | **Округ Майская горка** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 84 | Ул.Калинина, 22, корп.1 | 1970 | НЕТ | дерев. | 2 | 3 | 583 | 519,30 | 395,40 | 22 | 2610292,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2610292,61 | печи, септик, электроснабжение | 4,48 |
| 13 | 75 | Ул.Калинина, 14 | 1957 | НЕТ | дерев. | 2 | 1 | 445,1 | 410,90 | 94,00 | 26 | 4804181,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4804181,17 | фундамент, печи, септик, электроснабжение | 10,79 |
| 14 | 282 | Ул. Чкалова, 7 | 1955 | - | дерев. | 2 | 2 | 526,8 | 526,80 | 160,60 |  | 3511274,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3511274,77 | фундамент | 6,67 |
| 15 | 285 | Ул. Чкалова, 9 | 1955 | - | дерев. | 2 | 2 | 519,1 | 519,10 | 198,90 |  | 1134275,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1134275,03 | кровля | 2,19 |
| 16 | 87 | ул.Калинина, д.8 | 1941 | нет | дерев. | 2 | 2 | 473,7 | 473,70 | 275,20 | 22 | 1 936 245,10 | 0,00 | 1 355 371,57 | 580 873,53 | 0,00 | фундамент, кровля, | 4,09 |
| 17 | 35 | ул.Дружбы, д.10 | 1962 | нет | дерев. | 2 | 2 | 699,7 | 699,70 | 521,10 | 29 | 1 753 457,81 | 0,00 | 1 227 420,46 | 526 037,35 | 0,00 | фундамент, септик | 2,51 |
| 18 | 265 | ул.Чкалова, д.15 | 1959 | нет | дерев. | 2 | 2 | 711,7 | 711,70 | 292,50 | 41 | 2 443 361,07 | 0,00 | 1 710 352,74 | 733 008,33 | 0,00 | фундамент, кровля, | 3,43 |
| 19 | 280 | ул.Чкалова, д.7, корп.1 | 1940 | нет | дерев. | 2 | 2 | 467,8 | 467,80 | 181,40 | 24 | 2 043 562,71 | 0,00 | 1 430 493,89 | 613 068,82 | 0,00 | фундамент, кровля, | 4,37 |
|  |  | **Округ Варавино-Фактория** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 160 | Ул.Кирова, 12, корп.1 | 1935 | 1970 | дерев. | 2 | 2 | 549,9 | 549,90 | 276,10 | 24 | 2360511,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2360511,74 | газоснабжение, проект газоснабжения, тепло-снабжение, электроснаб-жение, фасад | 4,29 |
| 21 | 161 | Ул.Кирова, 2 | 1926 | нет | дерев. | 2 | 4 | 450,9 | 450,90 | 106,20 | 22 | 3554598,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3554598,01 | печи, септик, газоснаб-жение, электроснабжение, фасад, проект газоснабж. | 7,88 |
| 22 | 273 | Ул.Шкулева, 12 | 1931 | нет | дерев. | 2 | 2 | 584,4 | 534,80 | 199,30 | 33 | 3945807,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3945807,88 | печи, септик, электроснабжение, фасад | 6,75 |
| 23 | 162 | Ул. Кирова, 8 корп.1 | 1932 | нет | дерев. | 2 | 2 | 474 | 429,20 | 213,90 |  | 5181448,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5181448,33 | фундамент,печи, водоот-ведение, газоснабжение, электроснабжение проект газоснабжения | 10,93 |
|  |  | **Соломбальский округ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 140 | Ул.Гуляева, 123, корп.1 | 1935 | нет | дерев. | 2 | 2 | 590,1 | 590,10 | 291,40 | 26 | 4442443,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4442443,93 | печи, ХВС, водоотведение, электроснабжение, фасад | 7,53 |
| 25 | 139 | Ул.Гуляева, 122, корп.1 | 1958 | нет | дерев. | 2 | 1 | 401,8 | 401,80 | 401,80 |  | 3227872,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3227872,35 | печи, газоснабжение, проект газоснабжения, ХВС, водоотведение, электроснабжение, фасад | 8,03 |
| 26 | 43 | Ул.Адм.Кузнецова, 28, корп.1 | 1960 | нет | дерев. | 2 | 2 | 719,7 | 719,70 | 180,30 | 40 | 4273139,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4273139,58 | печи, фасад | 5,94 |
| 27 | 123 | Ул. Гуляева, 107 | 1947 | - | дерев. | 2 | 2 | 731,7 | 731,70 | 431,40 |  | 4876992,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4876992,69 | фундамент | 6,67 |
| 28 | 90 | Ул.8 марта, д.12,корп.1 | 1962 |  | дерев. | 2 | 3 | 498,9 | 498,90 | 210,40 | 23 | 3 885 371,76 | 0,00 | 2 719 760,23 | 1 165 611,53 | 0,00 | кровля, фундамент | 7,79 |
| 29 | 108 | ул. Гвардейская, д.3 | 1939 |  | дерев. | 2 | 2 | 587,9 | 587,90 | 140,50 | 31 | 2 798 704,30 | 0,00 | 1 959 093,01 | 839 611,29 | 0,00 | фундамент | 4,76 |
|  |  | **Маймаксанский округ** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 29 | Ул.Буденного, 3 | 1938 | 1960 | дерев. | 2 | 2 | 612,8 | 612,80 | 265,20 |  | 3365129,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3365129,92 | газоснабжение, ХВС, водо-отведение, теплоснаб-жение, проект газоснаб-жения, электроснабжение, фасад | 5,49 |
| 31 | 330 | Ул.Победы, 27 | 1933 | нет | дерев. | 2 | 2 | 599,8 | 546,60 | 65,80 |  | 2919505,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2919505,39 | септик, газоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение, фасад | 4,87 |
| 32 | 329 | Ул.Победы, 25 | 1931 | нет | дерев. | 2 | 2 | 591,1 | 542,70 | 59,60 | 30 | 2624480,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2624480,92 | септик, теплоснабжение, электроснабжение, фасад | 4,44 |
| 33 | 43 | Ул. Гидролизная, 11 | 1954 | нет | дерев. | 2 | 2 | 587 | 587,00 | 347,90 |  | 5195167,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5195167,19 | фундамент, кровля | 8,85 |
| 34 | 49 | Ул. Гидролизная, 5 | 1944 | нет | дерев. | 2 | 2 | 608,6 | 608,60 | 458,50 |  | 5386335,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5386335,18 | фундамент, кровля | 8,85 |
| 35 | 300 | Ул. Победы, 24 корп.2 | 1955 | нет | дерев. | 2 | 2 | 307,5 | 307,50 | 109,70 |  | 3824137,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3824137,65 | фундамент, кровля, печи | 12,44 |
|  |  | **Северный округ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 18 | Ул.Добролюбова, 15 | 1950 | нет | дерев. | 2 | 2 | 390 | 390,00 | 190,60 | 14 | 1837375,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1837375,80 | водоотведение, тепло-снабжение, электроснаб-жение, фасад | 4,71 |
| 37 | 102 | Ул.Кутузова, 9 | 1958 | нет | дерев. | 2 | 2 | 431,2 | 431,20 | 48,50 | 23 | 2249337,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2249337,55 | газоснабжение, водоотве-дение, проект газоснаб-жения теплоснабжение, электроснабжение, фасад | 5,22 |
| 38 | 96 | Ул. Кутузова, 11 | 1958 | нет | дерев. | 2 | 1 | 427 | 427,00 | 317,30 |  | 3946543,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3946543,23 | фундамент, кровля, электроснабжение | 9,24 |
| 39 | 76 | Ул. Кольская, 21 | 1963 | нет | дерев. | 2 | 2 | 472,9 | 472,90 | 144,70 |  | 4681218,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4681218,18 | фундамент, кровля, выгребные ямы | 9,90 |
| 40 | 77 | Ул. Кольская, 22 | 1963 | нет | дерев. | 2 | 2 | 457,6 | 457,60 | 172,60 |  | 4529764,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4529764,10 | фундамент, кровля выгребные ямы | 9,90 |
|  |  | **Исакогорский округ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **41** | 342 | Ул.Павла Орлова, 6 | 1957 | нет | дерев. | 2 | 2 | 450,6 | 450,60 | 252,60 | 15 | 1287265,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1287265,07 | газоснабжение, фасад, проект газоснабжения | 2,86 |
| 42 | 372 | Ул.Пирсовая, 49 | 1962 | нет | дерев. | 2 | 3 | 699,7 | 699,00 | 265,90 | 37 | 1998888,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1998888,97 | газоснабжение, фасад, проект газоснабжения | 2,86 |
| 43 | 150 | Ул. Дежневцев, 14 корп.2 | 1940 | нет | дерев. | 2 | 2 | 646 | 572,60 | 69,20 |  | 7945930,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7945930,12 | фундамент, кровля, печи, септик, электроснабжение | 12,30 |
| 44 | 331 | Ул.Павла Орлова, 4 | 1957 | нет | дерев. | 2 | 2 | 450 | 450,00 | 365,80 |  | 6471976,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6471976,50 | фундамент, кровля, печи, септик, проект газоснаб-жения, газоснабже-ние,электроснабжение | 14,38 |
| 45 | 232 | Ул. Зеньковича, 30 | 1956 | нет | дерев. | 2 | 2 | 609 | 549,00 | 207,90 |  | 7895811,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7895811,33 | фундамент, кровля, проект газоснабжения, печи, септик, газоснабже-ние,электроснабжение | 12,97 |
| 46 | 328 | Ул.Павла Орлова, 10 | 1956 | нет | дерев. | 2 | 2 | 570,2 | 520,90 | 267,30 |  | 1013645,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1013645,36 | проект газоснабжения, газоснабжение,электроснабжение | 1,78 |
| 47 | 235 | ул.Зеньковича, д.34 | 1955 |  | дерев. | 2 | 2 | 572,8 | 572,80 | 282,90 | 30 | 2 847 285,22 | 0,00 | 1 993 099,65 | 854 185,57 | 0,00 | фундамент | 4,97 |
| 48 | 57 | ул.Адм.Макарова, д.19 | 1960 |  | дерев. | 2 | 2 | 766,1 | 766,10 | 289,80 | 37 | 2 995 679,91 | 0,00 | 2 096 975,93 | 898 703,98 | 0,00 | фундамент | 3,91 |
| 49 | 382 | ул.Пограничная, д.16 | 1952 |  | дерев. | 2 | 2 | 486,8 | 486,80 | 232,00 | 20 | 727 701,86 | 0,00 | 509 391,30 | 218 310,56 | 0,00 | кровля | 1,49 |
| 50 | 384 | ул.Пограничная, д.18 | 1951 |  | дерев. | 2 | 2 | 495,8 | 495,80 | 236,20 | 26 | 733 105,53 | 0,00 | 513 173,87 | 219 931,66 | 0,00 | кровля | 1,48 |
| 51 | 255 | ул.Кочуринская, д.29 | 1960 |  | дерев. | 2 | 2 | 702,9 | 702,90 | 430,60 | 32 | 2 920 285,90 | 0,00 | 2 044 200,13 | 876 085,77 | 0,00 | фундамент | 4,15 |
|  |  | **Цигломенский округ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 84 | Ул.Куйбышева, д.8 | 1934 | нет | дерев. | 2 | 2 | 424,2 | 424,20 | 144,20 | 22 | 1442335,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1442335,15 | септик, фасад | 3,40 |
| 53 | 6 | Ул. Водоёмная, д.6 | 1933 | нет | дерев. | 2 | 2 | 556 | 556,00 | 27,60 |  | 8077862,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8077862,68 | фундамент, кровля, печи, септик, теплоснабжение, | 14,53 |
| 54 | 40 | ул.Кирпичный завод, д.17 | 1960 |  | дерев. | 2 | 2 | 727,3 | 727,30 | 393,40 | 37 | 2 804 014,91 | 0,00 | 1 737 950,49 | 1 066 064,42 | 0,00 | кровля, фасад, газо-снабжение, электроснабж. | 3,85 |
|  |  | **ИТОГО** |  |  |  |  |  | **57 056.80** | **53 879,6** | **27 194,8** | **970** | **233 624 877,17** | **0,00** | **19 297 283,28** | **8 591 492,80** | **205 736 101,09** |  | 3,37 |