|  |
| --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ  к постановлению Администрации муниципального образования  "Город Архангельск"  от 31.01.2018 № 125    "ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  к муниципальной программе  "Развитие города Архангельска  как административного центра  Архангельской области" |

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**мероприятий муниципальной программы "Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Исполнители мероприятия | Источники финансирования | Объемы финансирования (млн. рублей) | | | | | | | | | | Ожидаемы результаты реализации мероприятия |  |
| всего | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| I. Строительство, реконструкция автомобильных дорог | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1. Строительство автомобильной дороги по проезду Сибиряковцев,  в обход областной больницы  г.Архангельска | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству | всего | 5,420 | 2,888 | 2,532 | - | - | - | - | - | - | - | Объездная дорога позволит осуществлять движение транспорта в обход вводимого  в эксплуатацию корпуса Архангельской областной больницы  г.Архангельска |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| городской бюджет | 5,420 | 2,888 | 2,532 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2. Реконструкция автомобильной дороги по пр.Обводный канал, на участке от ул.Шабалина до  ул.Смольный Буян  в г.Архангельске | Департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архан-гельск" (служба заместителя мэра города по городскому хозяйству) | всего | 5,009 | 1,852 | 0,500 | 2,550 | 0,107 | - | - | - | - | - | В результате реконструкции будет увеличена пропускная способность пр.Обводный канал |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| городской бюджет | 5,009 | 1,852 | 0,500 | 2,550 | 0,107 | - | - | - | - | - |  |
| 3. Реконструкция автомобильной дороги по  пр.Московскому, на участке от  ул.Смольный Буян до ул.Павла Усова  в г.Архангельске | Департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (служба заместителя мэра города по городскому хозяйству) | всего | 5,692 | 3,000 | 1,502 | 0,485 | 0,705 | - | - | - | - | - | В результате реконструкции будет увеличена пропускная способность пр.Московского |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| городской бюджет | 5,692 | 3,000 | 1,502 | 0,485 | 0,705 | - | - | - | - | - |  |
| 4. Строительство автомобильной дороги по  ул.Выучейского,  от пр.Ломоносова  до ул.Воскресен-ской | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству | всего | 723,774 | 302,952 | 420,822 | - | - | - | - | - | - | - | Новая дорога  с четырьмя полосами движения даст возможность разгрузить улицы центра города, перераспределив транспортные потоки |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 673,071 | 283,752 | 389,319 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| городской бюджет | 50,703 | 19,200 | 31,503 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| в т.ч. субсидия МБУ "Стройсервис" | 3,464 | - | 3,464 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5. Благоустройство территории  по проспекту Троицкому  в г.Архангельске | Департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (служба замести-теля мэра города по городскому хозяйству) | всего | 39,622 | 11,486 | 25,589 | 1,299 | 1,248 | - | - | - | - | - | Улучшение технического состояния дорожного покрытия и тротуаров  на пр.Троицком |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 37,629 | 11,376 | 24,954 | 1,299 | - | - | - | - | - | - |  |
| городской бюджет | 1,993 | 0,110 | 0,635 | - | 1,248 | - | - | - | - | - |  |
| в т.ч. субсидия МБУ "Стройсервис" | 0,260 | - | 0,260 | - | - | - | - | - | - | - |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Реконструкция  пр.Ленинградского, от ул.Первомай-ской до ул.Смоль-ный Буян | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск") | всего | 17,4300 | - | - | - | - | 8,815 | 8,6150 | - | - | - | В результате реконструкции будет увеличена пропускная способность пр.Ленинградского |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| городской бюджет | 17,4300 | - | - | - | - | 8,815 | 8,6150 | - | - | - |  |
| 8. Строительство  пр.Московского, на участке  от ул.Прокопия Галушина  до ул.Энтузиастов | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | всего | 3,5400 | - | - | - | - | - | 3,5400 | - | - | - | Разработка проектной документации и получение положительного заключения государственной экспертизы  в 2017 году, ввод  в эксплуатацию  в 2021 году |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| городской бюджет | 3,5400 | - | - | - | - | - | 3,5400 | - | - | - |  |
| 10. Строительство транспортных развязок в муни-ципальном образовании "Город Архангельск"  (Этап 1. Строительство транспортной развязки в разных уровнях, на пересе-чении л.Смольный Буян и пр.Обводный канал в муници-пальном образо-вании "Город Архангельск") | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | всего | 54,7466 | - | - | - | - | - | 3,7107 | 22,1969 | - | 28,8390 | Разработка проектной документации и получение положительного заключения государственной экспертизы  в 2018 году, ввод  в эксплуатацию  в 2020 году |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 24,5041 | - | - | - | - | - | 2,8272 | 21,6769 | - | - |  |
| городской бюджет | 30,2425 | - | - | - | - | - | 0,8835 | 0,5200 | - | 28,8390 |  |
| 11. Строительство  транспортных развязок в муници-пальном образо-вании "Город Архангельск" (Этап 2. Реконструкция пересечения  ул.Урицкого и  пр.Обводный канал в муници-пальном образо-вании "Город Архангельск") | Департамент транспорта, строительства  и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | всего | 25,9365 | - | - | - | - | - | 1,7243 | 7,9172 | - | 16,2950 | Разработка проектной документации и получение положительного заключения государственной экспертизы  в 2018 году, ввод  в эксплуатацию  в 2020 году |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 8,9635 | - | - | - | - | - | 1,3063 | 7,6572 | - | - |  |
| городской бюджет | 16,9730 | - | - | - | - | - | 0,4180 | 0,2600 | - | 16,2950 |  |
| Всего по разделу I |  | **всего** | 881,1701 | 322,178 | 450,945 | 4,334 | 2,060 | 8,815 | 17,5900 | 30,1141 | - | 45,1340 |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 744,1676 | 295,128 | 414,273 | 1,299 | - | - | 4,1335 | 29,3341 | - | - |  |
| городской бюджет | 137,0025 | 27,050 | 36,672 | 3,035 | 2,060 | 8,815 | 13,4565 | 0,7800 | - | 45,1340 |  |
| в т.ч. субсидия МБУ "Стройсервис" | 3,724 | - | 3,724 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| II. Капитальный ремонт мостового перехода и автомобильных дорог | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1. Капитальный ремонт совмещенного Северодвинского мостового перехода | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования | всего | 143,7665 | - | 0,794 | 0,093 | 2,495 | 1,445 | - | 44,6555 | 94,2840 | - | Улучшение технического состояния дорожного покрытия |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| городской бюджет | 143,7665 | - | 0,794 | 0,093 | 2,495 | 1,445 | - | 44,6555 | 94,2840 | - |  |
|  | "Город Архангельск", служба заместителя мэра города по городскому хозяйству) | в т.ч. субсидия МБУ "Стройсервис" | 0,148 | - | 0,148 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 2. Капитальный ремонт Ленинград-ского проспекта,  на участке от Окружного шоссе до ул.Белогорской,  ул.Белогорской и  ул.Силикатчиков | Департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (служба заместителя мэра города по городскому хозяйству) | всего | 17,063 | 0,500 | 10,191 | - | 5,472 | 0,900 | - | - | - | - | Реализация  в дальнейшем проекта позволит улучшить техни-ческое состояние транспортного коридора, связую-щего центральные округа г.Архан-гельска и Приморский район Архангельской области, включая исторический и культурный центр Архангельской области - Малые Корелы |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| городской бюджет | 17,063 | 0,500 | 10,191 | - | 5,472 | 0,900 | - | - | - | - |  |
| в т.ч. субсидия МБУ "Стройсервис" | 1,544 | - | 1,544 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Всего по разделу II |  | всего | 160,8295 | 0,500 | 10,985 | 0,093 | 7,967 | 2,345 | - | 44,6555 | 94,2840 | - |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| городской бюджет | 160,8295 | 0,500 | 10,985 | 0,093 | 7,967 | 2,345 | - | 44,6555 | 94,2840 | - |  |
| в т.ч. субсидия МБУ "Стройсервис" | 1,692 | - | 1,692 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| III. Улучшение элементов транспортной инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1. Приобретение плавучего причала для нужд МО "Город Архангельск" | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству | всего | 3,950 | 3,950 | - | - | - | - | - | - | - | - | Улучшение качества обслуживания населения. Обеспечение работы речной линии  в жилом районе  29 лесозавода |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 1,950 | 1,950 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| городской бюджет | 2,000 | 2,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Проведение работ по разра-ботке Комплексной схемы организации дорожного движе-ния муниципаль-ного образования "Город Архангельск" | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | всего | 2,7900 | - | - | - | - | - | 2,7900 | - | - | - | В 2017 году разработка Комплексной схемы организации дорожного движения муниципального образования "Город Архангельск" |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| городской бюджет | 2,7900 | - | - | - | - | - | 2,7900 | - | - | - |  |
| 3. Строительство причала  на о.Хабарка  в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | всего | 101,8158 | - | - | - | - | - | 41,8158 | 60,0000 | - | - | В 2018 году ввод объекта в эксплуа-тацию |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| городской бюджет | 101,8158 | - | - | - | - | - | 41,8158 | 60,0000 | - | - |  |
| 4. Приобретение речных судов для осуществления пассажирских перевозок  по договору финансовой аренды (лизинга) | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | всего | 454,0470 | - | - | - | - | - | 31,7000 | 157,5000 | 165,0000 | 99,8470 | Приобретение  2 речных судов ледового класса  для обслуживания речных переправ  в городе Архан-гельске в соответ-ствии с требованиями законодательства  в сфере речных перевозок |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 425,0000 | - | - | - | - | - | 24,0000 | 150,0000 | 156,0000 | 95,0000 |  |
| городской бюджет | 29,0470 | - | - | - | - | - | 7,7000 | 7,5000 | 9,0000 | 4,8470 |  |
| Всего по разделу III |  | всего | 562,6028 | 3,950 | - | - | - | - | 76,3058 | 217,5000 | 165,0000 | 99,8470 |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 426,9500 | 1,950 | - | - | - | - | 24,0000 | 150,0000 | 156,0000 | 95,0000 |  |
| городской бюджет | 135,6528 | 2,000 | - | - | - | - | 52,3058 | 67,5000 | 9,0000 | 4,8470 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IV. Строительство дошкольных и общеобразовательных учреждений | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1. Строительство детского комби-ната в 1 микро-районе террито-риального округа Майская горка  в г.Архангельске | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству | всего | 69,411 | 60,469 | 8,942 | - | - | - | - | - | - | - | Ввод в эксплуатацию в 2012 году здания детского комбината  на 210 мест |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 57,069 | 57,069 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| городской бюджет | 12,342 | 3,400 | 8,942 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2. Строительство школы в Цигло-менском террито-риальном округе  г.Архангельска | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству | всего | 226,080 | 16,017 | 207,414 | 2,649 | - | - | - | - | - | - | Ввод в эксплуатацию в 2013 году здания школы на 240 мест |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 199,680 | 4,617 | 192,414 | 2,649 | - | - | - | - | - | - |  |
| городской бюджет | 26,400 | 11,400 | 15,000 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| в т.ч. субсидия МБУ "Стройсервис" | 2,350 | - | 2,350 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3. Приобретение доли в праве общедолевой собственности здания детских яслей по ул.Добро-любова, 19 после реконструкции | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству | всего | 138,617 | 68,000 | 70,617 | - | - | - | - | - | - | - | Ввод в действие  в 2013 году здания детского комбината  на 120 мест |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 70,617 | - | 70,617 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| городской бюджет | 68,000 | 68,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4. Строительство детского сада  в Соломбальском территориальном округе | Департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | всего | 0,024 | - | - | - | 0,024 | - | - | - | - | - | Ввод в действие здания детского комбината на 280 мест |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| городской бюджет | 0,024 | - | - | - | 0,024 | - | - | - | - | - |  |
| 5. Строительство детского сада  на 60 мест  в пос.Турдеевск  г.Архангельска | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | всего | 71,2834 | - | - | - | - | - | 36,9014 | 34,3820 | - | - | Ввод в действие  в 2020 году здания детского сада  на 60 мест |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 55,2941 | - | - | - | - | - | 25,5891 | 29,7050 | - | - |  |
| городской бюджет | 15,9893 | - | - | - | - | - | 11,3123 | 4,6770 | - | - |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Строительство детского комби-ната на 280 мест  в 7 микрорайоне территориального округа Майская горка  г.Архангельска | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | всего | 281,0022 | - | - | - | - | - | - | 30,3733 | 150,6289 | 100,0000 | В 2020 году ввод  в эксплуатацию здания детского комбината на 280 мест |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 168,3408 | - | - | - | - | - | - | 21,0426 | 147,2982 | - |  |
| городской бюджет | 112,6614 |  |  |  |  |  |  | 9,3307 | 3,3307 | 100,0000 |  |
| 7. Строительство школы на 1500 мест в территориальном округе Майская горка г.Архан-гельска | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | всего | 66,8400 | - | - | - | - | - | - | 15,3600 | 51,4800 | - | Разработка проектной документации  в 2018 году,  в 2019 году ввод объекта в эксплуа-тацию |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| городской бюджет | 66,8400 | - | - | - | - | - | - | 15,3600 | 51,4800 | - |  |
| Всего по разделу IV |  | всего | 853,2576 | 144,486 | 286,973 | 2,649 | 0,024 | - | 36,9014 | 80,1153 | 202,1089 | 100,0000 |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 70,617 | - | 70,617 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| областной бюджет | 480,3839 | 61,686 | 192,414 | 2,649 | - | - | 25,5891 | 50,7476 | 147,2982 | - |  |
| городской бюджет | 302,2567 | 82,800 | 23,942 | - | 0,024 | - | 11,3123 | 29,3677 | 54,8107 | 100,0000 |  |
| в т.ч. субсидия МБУ "Стройсервис" | 2,350 | - | 2,350 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| V. Обеспечение земельных участков коммунальной и инженерной инфраструктурой для жилищного строительства | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1. Обеспечение земельных участков коммунальной и инженерной инфраструктурой для строительства многоквартирных домов по ул.Конзи-хинской | Департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (служба заместителя мэра города по городскому хозяйству) | всего | 138,309 | 26,533 | 53,597 | 40,412 | 13,258 | 4,509 | - | - | - | - | Обеспечение коммунальной и инженерной инфраструктурой земельных участков площадью 2,09 га |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 38,216 | 24,533 | 13,683 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| городской бюджет | 100,093 | 2,000 | 39,914 | 40,412 | 13,258 | 4,509 | - | - | - | - |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Обеспечение земельных участков (строительство) коммунальной и инженерной инфраструктурой для строительства многоквартирных домов по ул.Цигло-менской | Департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск" (служба заместителя мэра города по городскому хозяйству) | всего | 124,397 | - | 46,089 | 77,803 | 0,505 | | - | - | - | - | - | Обеспечение коммунальной и инженерной инфраструктурой позволит  в дальнейшем продолжить строительство многоквартирных домов |  |
| в том числе |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| городской бюджет | 124,397 | - | 46,089 | 77,803 | 0,505 | | - | - | - | - | - |  |
| [Всего по разделу V](file:///D:\ДТС\ПОРЯДКИ\РГА\2018\РГА%202018.xlsx#RANGE!P898) |  | всего | 262,706 | 26,533 | 99,686 | 118,215 | 13,763 | | 4,509 | - | - | - | - |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 38,216 | 24,533 | 13,683 | - | - | | - | - | - | - | - |  |
| городской бюджет | 224,490 | 2,000 | 86,003 | 118,215 | 13,763 | | 4,509 | - | - | - | - |  |
| VI. Обеспечение комплексного решения вопросов, связанных с развитием коммунальной и инженерной инфраструктуры, и улучшение внешнего облика территории города Архангельска | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1. Благоустройство территории Петровского сквера | Администрация Ломоносовского территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | всего | 29,6590 | - | - | - | - | - | | 9,4090 | 17,2500 | 3,0000 | - | Реализация проекта по благоустройству на территории 23000 кв.м |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| городской бюджет | 25,1990 | - | - | - | - | - | | 4,9490 | 17,2500 | 3,0000 | - |  |
| иные источники | 4,4600 | - | - | - | - | - | | 4,4600 | - | - | - |  |
| 2. Строительство парка отдыха  в Ломоносовском территориальном округе по ул.23-й Гвардейской дивизии | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | всего | 51,1500 | - | - | - | - | - | | 1,9800 | - | - | 49,1700 | Разработка проектной документации и ввод объекта в эксплуа-тацию в 2020 году |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| городской бюджет | 51,1500 | - | - | - | - | - | | 1,9800 | - | - | 49,1700 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Строительство модульных водоочистных сооружений  из поверхностного источника  для обеспечения питьевой водой южных районов  г.Архангельска | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | всего | 7,4020 | - | - | - | - | - | | - | 3,2000 | 3,6637 | 0,5383 | Увеличение производительности очистных сооружений на 4500 куб.м/сутки |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| городской бюджет | 7,4020 | - | - | - | - | - | | - | 3,2000 | 3,6637 | 0,5383 |  |
| 4. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов  к дворовым территориям многоквартирных домов в границах муниципального образования "Город Архангельск" | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | всего | 55,4246 | - | - | - | - | - | | 13,8590 | 13,8543 | 17,8230 | 9,8883 | Ремонт 27 дворовых территорий многоквартирных домов, проездов  к дворовым территориям многоквартирных домов |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| городской бюджет | 55,4246 | - | - | - | - | - | | 13,8590 | 13,8543 | 17,8230 | 9,8883 |  |
| Всего по разделу VI |  | всего | 143,6356 | - | - | - | - | - | | 25,2480 | 34,3043 | 24,4867 | 59,5966 |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| городской бюджет | 139,1756 | - | - | - | - | - | | 20,7880 | 34,3043 | 24,4867 | 59,5966 |  |
| иные источники | 4,4600 | - | - | - | - | - | | 4,4600 | - | - | - |  |
| VII. Формирование современной городской среды на территории муниципального образования "Город Архангельск" | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Итого | всего | 79,2501 | - | - | - | - | | - | 79,2501 | - | - | - | Благоустройство 22 дворовых территорий многоквартирных домов |  |
| в том числе |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 58,5322 | - | - | - | - | | - | 58,5322 | - | - | - |  |
| областной бюджет | 10,3292 | - | - | - | - | | - | 10,3292 | - | - | - |  |
| городской бюджет | 9,9252 | - | - | - | - | | - | 9,9252 | - | - | - |  |
| иные источники | 0,4635 | - | - | - | - | | - | 0,4635 | - | - | - |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Администрация Октябрьского территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | всего | 16,8002 | - | - | - | - | - | 16,8002 | - | - | - |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 12,4645 | - | - | - | - | - | 12,4645 | - | - | - |  |
| областной бюджет | 2,1997 | - | - | - | - | - | 2,1997 | - | - | - |  |
| городской бюджет | 1,9559 | - | - | - | - | - | 1,9559 | - | - | - |  |
| иные источники | 0,1801 | - | - | - | - | - | 0,1801 | - | - | - |  |
|  | Администрация Маймаксанского территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | всего | 3,8816 | - | - | - | - | - | 3,8816 | - | - | - |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 2,8400 | - | - | - | - | - | 2,8400 | - | - | - |  |
| областной бюджет | 0,5012 | - | - | - | - | - | 0,5012 | - | - | - |  |
| городской бюджет | 0,5404 | - | - | - | - | - | 0,5404 | - | - | - |  |
|  | Администрация Соломбальского территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | всего | 32,6804 | - | - | - | - | - | 32,6804 | - | - | - |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 24,1927 | - | - | - | - | - | 24,1927 | - | - | - |  |
| областной бюджет | 4,2693 | - | - | - | - | - | 4,2693 | - | - | - |  |
| городской бюджет | 3,9350 | - | - | - | - | - | 3,9350 | - | - | - |  |
| иные источники | 0,2834 | - | - | - | - | - | 0,2834 | - | - | - |  |
|  | Администрация территориального округа Варавино-Фактория Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | всего | 8,6373 | - | - | - | - | - | 8,6373 | - | - | - |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 6,2407 | - | - | - | - | - | 6,2407 | - | - | - |  |
| областной бюджет | 1,1013 | - | - | - | - | - | 1,1013 | - | - | - |  |
| городской бюджет | 1,2953 | - | - | - | - | - | 1,2953 | - | - | - |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Администрация Исакогорского и Цигломенского территориальных округов Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | всего | 6,4420 | - | - | - | - | - | 6,4420 | - | - | - |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 4,7571 | - | - | - | - | - | 4,7571 | - | - | - |  |
| областной бюджет | 0,8394 | - | - | - | - | - | 0,8394 | - | - | - |  |
| городской бюджет | 0,8455 | - | - | - | - | - | 0,8455 | - | - | - |  |
|  | Администрация территориального округа Майская горка Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | всего | 2,0071 | - | - | - | - | - | 2,0071 | - | - | - |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 1,5113 | - | - | - | - | - | 1,5113 | - | - | - |  |
| областной бюджет | 0,2667 | - | - | - | - | - | 0,2667 | - | - | - |  |
| городской бюджет | 0,2291 | - | - | - | - | - | 0,2291 | - | - | - |  |
|  | Администрация Ломоносовского территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | всего | 8,8015 | - | - | - | - | - | 8,8015 | - | - | - |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 6,5259 | - | - | - | - | - | 6,5259 | - | - | - |  |
| областной бюджет | 1,1516 | - | - | - | - | - | 1,1516 | - | - | - |  |
| городской бюджет | 1,1240 | - | - | - | - | - | 1,1240 | - | - | - |  |
| 2. Благоустройство общественных территорий | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | всего | 38,3383 | - | - | - | - | - | 38,3383 | - | - | - | Благоустройство  3 общественных территорий |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 28,6390 | - | - | - | - | - | 28,6390 | - | - | - |  |
| областной бюджет | 5,0540 | - | - | - | - | - | 5,0540 | - | - | - |  |
| городской бюджет | 4,6453 | - | - | - | - | - | 4,6453 | - | - | - |  |
| Всего по разделу VII |  | всего | 117,5884 | - | - | - | - | - | 117,5884 | - | - | - |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Федеральный бюджет | 87,1712 | - | - | - | - | - | 87,1712 | - | - | - |  |  |
| областной бюджет | 15,3832 | - | - | - | - | - | 15,3832 | - | - | - |  |
| городской бюджет | 14,5705 | - | - | - | - | - | 14,5705 | - | - | - |  |
| иные источники | 0,4635 | - | - | - | - | - | 0,4635 | - | - | - |  |
| ИТОГО |  | всего | 2 981,7900 | 497,647 | 848,589 | 125,291 | 23,814 | 15,669 | 273,6336 | 406,6892 | 485,8796 | 304,5776 |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 157,7882 | - | 70,617 | - | - | - | 87,1712 | - | - | - |  |
| областной бюджет | 1 705,1007 | 383,297 | 620,370 | 3,948 | - | - | 69,1058 | 230,0817 | 303,2982 | 95,0000 |  |
| городской бюджет | 1 113,9776 | 114,350 | 157,602 | 121,343 | 23,814 | 15,669 | 112,4331 | 176,6075 | 182,5814 | 209,5776 |  |
| в т.ч. субсидия МБУ "Стройсервис" | 7,766 | - | 7,766 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| иные источники | 4,9235 | - | - | - | - | - | 4,9235 | - | - | - |  |

".

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_