|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 01.03.2016 № 422р |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ
автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования "Город Архангельск",

подлежащих капитальному ремонту, на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

| № п/п | Наименование (месторасположение) объекта | Наименование видов работ | Срок выполнения работ | Стоимость работ, тыс. руб. | Объем бюджетных ассигнований городского бюджета, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2016 год |  |  | 2017 год |  |  | 2018 год |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | в том числе: |  | Всего | в том числе: |  | Всего | в том числе: |  |
|  |  |  |  |  |  | област-ной бюджет | город- ской бюджет |  | област-ной бюджет | город- ской бюджет |  | област-ной бюджет | город- ской бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Проезд по ул. Воронина (от ул. Никитова до ул. Русанова) (в районе дома № 37) | Проведение инженерных изысканий и разработка проектной документации на обустройство остановки общественного транспорта и благоустройство прилегающей к ней территории. Обустройство остановки общественного транспорта | До 01.12.2016 | 1 483,0 | 1 483,0 | 0,0 | 1 483,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Проезд по ул. Воронина (от ул. Никитова до ул. Русанова) (в районе дома № 29) | Проведение инженерных изысканий и разработка проектной документации на обустройство остановки общественного транспорта и благоустройство прилегающей к ней территории. Обустройство остановки общественного транспорта | До 01.12.2016 | 1 483,0 | 1 483,0 | 0,0 | 1 483,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Автодорога по ул. Выче- годской (в районе дома № 9, с двух сторон дороги) | Проведение инженерных изысканий и разработка проектной документации на обустройство остановок общественного транспорта и благоустройство прилегающих к ней территорий. Обустройство остановок общественного транспорта (с двух сторон дороги) | До 01.12.2016 | 1 483,0 | 1 483,0 | 0,0 | 1 483,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Автодорога проспект Дзержинского, между ул. Гагарина и ул. Воскресенской (в районе дома № 19) | Проведение инженерных изысканий и разработка проектной документации на обустройство остановки общественного транспорта и благоустройство прилегающей к ней территории. Обустройство остановки общественного транспорта | До 01.12.2016 | 1 483,0 | 1 483,0 | 0,0 | 1 483,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Автодорога по ул. Зеньковича (напротив дома № 8) | Проведение инженерных изысканий и разработка проектной документации на обустройство остановки общественного транспорта и благоустройство прилегающей к ней территории. Обустройство остановки общественного транспорта | До 01.12.2016 | 1 483,0 | 1 483,0 | 0,0 | 1 483,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Улица Октябрят от пр. Московского (в районе дома № 27) | Проведение инженерных изысканий и разработка проектной документации на обустройство оста-новки общественного транспорта и благо-устройство прилегающей к ней территории | До 01.12.2016 | 1 483,0 | 1 483,0 | 0,0 | 1 483,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Обустройство остановки общественного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Внутриквартальный проезд (от дома № 162 по улице Школьной до дома № 166, корп.1 и до дома № 166, корп.2 по улице Школьной) | Проектирование и комплексный капитальный ремонт | До 01.12.2017 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Проспект Никольский (в районе стадиона "Волна", нечетная сторона) | Проведение инженерных изысканий и разработка проектной документации на обустройство остановки общественного транспорта и благоустройство прилегающей к ней территории. Обустройство остановки общественного транспорта | До 01.12.2016 | 1 283,0 | 1 283,0 | 0,0 | 1 283,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Проспект Троицкий (в районе пересечения с улицей Гайдара, нечетная сторона) | Обустройство остановки общественного транспорта | До 01.12.2016 | 1 518,4 | 1 283,0 | 0,0 | 1 283,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Проспект Троицкий (в районе пересечения с улицей Суворова, нечетная сторона) | Обустройство остановки общественного транспорта | До 01.12.2016 | 1 518,2 | 1 283,0 | 0,0 | 1 283,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Проезд по улице Гагарина (в районе дома № 13, магазин "Головные уборы") | Обустройство остановки общественного транспорта | До 01.12.2016 | 1 518,2 | 1 283,0 | 0,0 | 1 283,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Проезд по улице Гагарина (в районе пересечения с проспектом Советских космонавтов, нечетная сторона) | Обустройство остановки общественного транспорта | До 01.12.2016 | 1 518,2 | 1 283,0 | 0,0 | 1 283,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Проспект Советских космонавтов на участке, от улицы Розы Люксембург до улице Воскресенской | Комплексный капитальный ремонт | До 01.12.2018 | 22 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 900,0 | 0,0 | 11 900,0 | 10 400,0 | 0,0 | 10 400,0 |
|  | Итого: |  |  | 40 554,0 | 15 313 | 0,0 | 15 313 | 13 900,0 | 0,0 | 13 900,0 | 10 400,0 | 0,0 | 10 400,0 |

_________