|  |
| --- |
| Приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск"от 06.06.2019 № 770 |

**"ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**("дорожная карта") по реализации национальной программы**

**"Цифровая экономика Российской Федерации"**

Таблица

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Наименование целевого показателя | Ед.измере-ния | Базовое значение целевого показателя | Значения целевых показателей |
| Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. **Федеральный проект "Информационная инфраструктура"**
 |
| 1.2 | Оснащение рабочих мест муниципальных служащих Администрации муниципального образования "Город Архангельск" типовыми автоматизированными рабочими местами | Управление информа-ционных ресурсов и систем Админи-страции муници-пального образования "Город Архангельск" (далее – управление информационных ресурсов и систем) | 2018-2024 гг. | Доля стандартизированных автоматизированных рабочих мест муници-пальных служащих Администрации муници-пального образования "Город Архангельск" | % | 20 | 2017 год | 22 | 24 | 26 | 30 | 35 | 40 |
| **2. Федеральный проект "Цифровое государственное управление"** |
| 2.1 | Увеличение перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | Департамент контроля, документа-ционного обеспечения и работы с населением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" | 2018-2024 гг. | Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами Администрации муниципального образо-вания "Город Архангельск" | Ед. | 45 | 2017 год | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |

Продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2.2 | Информирование и популяризация муниципальных услуг, функций и сервисов | Департамент контроля, документа-ционного обеспечения и работы с населением Администрации муниципального образования "Город Архангельск"; управление информационных ресурсов и систем | 2018-2024 гг. | Количество размещенных материалов на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" в соответст-вующем году | Ед. | 0 | 2017 год | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2.3 | Обеспечение ведомственного (СЭД) и межведомственного (МЭДО) электронного документооборота с применением электронной подписи | Управление информа-ционных ресурсов и систем | 2022 г. | Наличие возможности применения электронной подписи в СЭД и МЭДО | Да/нет | нет | 2017 год | нет | нет | нет | да | да | да |
| 2.4 | Обеспечение условий для автоматизированной поддержки принятия решений | Управление информа-ционных ресурсов и систем | 2019 г. | Готовность внедрения автоматизированной системы поддержки принятия решений в деятельности Админи-страции муниципального образования "Город Архангельск" | Да/нет | нет | 2017 год | да | да | да | да | да | да |
| 2.5 | Повышение квалификации сотрудников Администрации муниципального образования "Город Архангельск" в области цифровых технологий | Управление нформа-ционных ресурсов и систем | 2018-2024 гг. | Количество муниципальных служащих, применяющих на постоянной основе цифровые платформы электронного правительства | Чел. | 150 | 2017 год | 180 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| 2.6 | Эксплуатация цифровых платформ электронного правительства | Управление информа-ционных ресурсов и систем | 2018-2024 гг. | Количество муниципальных служащих Администрации муниципального образо-вания "Город Архангельск", эксплуатирующих цифровые платформы электронного правительства | Чел. | 50 | 2017 год | 50 | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 |

".

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_