ПРИЛОЖЕНИЕ

к распоряжению заместителя Главы

муниципального образования

"Город Архангельск"

от 19.04.2016 № 966р

"ПЕРЕЧЕНЬ

объектов коммунального хозяйства (энергетики), 
подлежащих капитальному ремонту, на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

| № п/п | Наименование объекта |  | Местонахождение (адрес) объекта |  | Наименование видов работ | Срок выполнения работ |  | Сто-имость работ, тыс. руб-лей | Объем бюджетных ассигнований городского бюджета, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 год |  | Плановый период |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 год |  | 2018 год |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  |
| Раздел I. Электросетевое хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | ИТОГО по разделу: |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Раздел II. Водопроводное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Водопроводная сеть |  | Водопроводная сеть (в районе 25 лесозавода), (участок от дома № 94 по ул. Заводской до дома № 173, корп. 1 по ул. Школьной) | Комплексный капитальный ремонт наружного водопровода |  | I-IV квартал | 1 500,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 1 500,0 |  |
|  |  | ИТОГО по разделу: |  |  |  |  |  | 1 500,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 1 500,0 |  |
| Раздел III. Канализационное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Канализационная сеть |  | Канализационные сети магистральные по ул. Рейдовой (коллектор по ул. Рейдовой) (участок ул. Рейдовой, 6-3) | Комплексный капитальный ремонт наружных канализационных сетей с восстановлением благоустройства |  | I-IV квартал | 3 100,0 |  | 3 100,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 2 |  | Канализационная сеть |  | Канализационные сети самотечной ХФК КНС № 7 и 7А ул. Ильича, 33, корп. 3, стр. 1 и 2 (участок ул. Красных маршалов, 2) | Проектирование и комплексный капитальный ремонт наружных канализационных сетей |  | I-IV квартал | 3 150,0 |  | 3 150,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |

2

| 3 | Канализационная сеть | Сети хозяйственно-бытовой канализации по пр. Ломоно-сова, от ул. Северодвинской до ул. Выучейского |  | Комплексный капитальный ремонт наружных канализационных сетей | I-IV квартал | 1 500,0 |  | 0,0 |  | 1 500,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИТОГО по разделу: |  |  |  |  | 7 750,0 |  | 6 250,0 |  | 1 500,0 | 0,0 |
| Раздел IV. Теплосетевое хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Тепловые сети |  | Тепловые сети пос. 26-го лесозавода (участок ул. Победы, 122 и ул. Победы, 144) | Комплексный капитальный ремонт тепловых сетей | I-IV квартал |  | 2 180,0 |  | 2 180,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Тепловые сети |  | Теплотрасса от 2УТ2-3/7 возле дома по ул. Ильича, д.39 до теплового узла здания по ул. Ильича, 41, корп.2 (включая узел учета тепловой энергии) | Комплексный капитальный ремонт наружных тепловых сетей | I-IV квартал |  | 320,0 |  | 320,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | Центральный тепловой пункт |  | Ул. Колхозная, 4, корп. 1, стр. 1 | Оплата исполнительного листа ФС № 006830494 от 02.12.2015 | I квартал |  | 1 363,0 |  | 1 363,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4 | Тепловые сети |  | Тепловые сети пос. 26-го лесо-завода (участок у жилых домов № 144, корп. 1 по ул. Победы и № 28 по ул. М.Нового) | Комплексный капитальный ремонт тепловых сетей | I-IV квартал |  | 650,0 |  | 0,0 | 0,0 | 650,0 |  |
| 5 | Тепловые сети |  | Тепловые сети пос. 26-го лесо-завода (участок от жилого дома № 18 по ул. Родионова до пересечения с ул. Победы) | Комплексный капитальный ремонт тепловых сетей | I-IV квартал |  | 2 775,0 |  | 0,0 | 0,0 | 2 775,0 |  |
| 6 | Тепловые сети |  | Тепловые сети пос. 26-го лесо-завода (участок от УТ-1 до пересечения с ул. Победы в районе жилых домов № 120 и 122) | Комплексный капитальный ремонт тепловых сетей | I-IV квартал |  | 2 775,0 |  | 0,0 | 0,0 | 2 775,0 |  |
| 7 | Трубопровод горячего водоснабжения |  | От ЦТП по ул. Мостостроите-лей, 7, стр. 1 к жилым домам по ул. Мостостроителей, 7 и 7, корп. 1 | Оплата исполнительного листа ФС № 006830464 от 02.12.2015 | II квартал |  | 318,1 |  | 318,1 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ИТОГО по разделу: |  |  |  |  |  | 10 381,1 |  | 4 181,1 | 0,0 | 6 200,0 |  |
| Раздел V. Прочие объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Баня № 11 |  | Ул.Вычегодская, 7, корп. 4 | Комплексный капитальный ремонт котельной бани | III-IV квартал |  | 3 500,0 |  | 0,0 | 3 500,0 | 0,0 |  |
| 2 | Баня № 16 |  | Ул.Победы, 118, корп. 2 | Комплексный капитальный ремонт котельной бани | III-IV квартал |  | 3 000,0 |  | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 |  |
|  | ИТОГО по разделу: |  |  |  |  |  | 6 500,0 |  | 0,0 | 6 500,0 | 0,0 |  |
|  | ВСЕГО по перечню: |  |  |  |  |  | 26 131,1 |  | 10 431,1 | 8 000,0 | 7 700,0 |  |

".

______________