**Информация о реализации национального проекта "Демография" на территории городского округа "Город Архангельск" на 01.12.2021**

|  |
| --- |
| **Национальный проект "Демография"** |
| Наименование мероприятия | Отчет |
| "Детский сад на 280 мест по ул. Первомайская в округе Майская горка города Архангельска" | Муниципальный контракт на строительство объекта от 04.10.2019 № 19004576 заключен с ООО "Строй Центр"Цена контракта 303 483 480, 00 руб.Дата окончания выполнения работ: 01.12.2021Общий процент строительный готовности : 100%Получено заключение гос. экспертизы проектной документации от 08.04.2020 г. № 29-1-1-3-011060-2020 **Иные муниципальные контракты:** Муниципальный контракт от 27.04.2020 № 111-В заключен с ООО "РВК-Архангельск".Цена контракта 249 654.60 руб.Ход выполнения работ: присоединение выполненоМуниципальный контракт от 23.05.2020 № 23-20/001071/ДогД20 заключен с ПАО "ТГК-2".Цена контракта 47 661.26 руб.Ход выполнения работ: присоединение выполненоМуниципальный контракт от 27.04.2020 № 111-К заключен с ООО "РВК-Архангельск".Цена контракта 69 350.40 руб. Ход выполнения работ: присоединение выполненоМуниципальный контракт от 27.01.2020 № ЛКП80-00088А/20 заключен с ПАО "МРСК-Северо-запада".Цена контракта 20 937.60 руб. Ход выполнения работ: присоединение выполнено

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сводная бюджетная роспись на 2021 год, тыс. руб. | Кассовый расход на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, тыс. руб. | Процент исполнения(п. 5/п. 1\*100%)  |
| Всего | ФБ | ОБ | ГБ | всего | в т.ч. |
| внешнее софинан-сирование | за счет своих средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| В рамках реализации национального проекта  |
| 15160908,38 | 8802600,00 | 984752,44 | 5373555,94 | 12289072,05 |  |  | 81,06 |

 |
| "Детский сад на 280 мест в 6 микрорайоне территориального округа Майская горка города Архангельска"мероприятие 28 | Муниципальный контракт на строительство объекта от 21.09.2018 № 18003511 заключен с ООО "СМУ №1".Цена контракта 197 261 439,02 руб.Дата окончания выполнения работ: 01.07.2020Ход выполнения работ на объекте: д/с введен в эксплуатацию в 2021 г.Общий процент строительной готовности 100%Оценка комплекса мер по работе с подрядчиками: -

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сводная бюджетная роспись на 2021 год, тыс. руб. | Кассовый расход на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, тыс. руб. | Процент исполнения(п. 5/п. 1\*100%)  |
| Всего | ФБ | ОБ | ГБ | всего | в т.ч. |
| внешнее софинан-сирование | за счет своих средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| В рамках реализации национального проекта  |
| 275428492,58 | 269447000,00 | 5498918,37 | 482574,21 | 274824788,40 |  |  | 99,78 |

 |
| Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в тч спортивных сборных команд РФ.  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сводная бюджетная роспись на 2021 год, тыс. руб. | Кассовый расход на 2021 год, тыс. руб. | Процент исполнения(п. 5/п. 1\*100%)  |
| Всего | ФБ | ОБ | ГБ | всего | в т.ч. |
| внешнее софинансирование | за счет своих средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 19605,8 | 0 | 16665,0 | 2940,8 | 19605,8 | 16665,0 | 2940,8 | 100% |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_По информации, предоставленной управлением по физической культуре и спорту, перечень направлений расходования средств и отчет по исполнению мероприятия может быть предоставлен только 1 раз в год - в начале года следующего за отчетным.  |